

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № |  |
| г. Кирс  |

**О внесении изменения в постановление администрации Верхнекамского муниципального округа от 24.07.2024 № 926 «Об утверждении**

**Плана мероприятий («Дорожной карты») по сносу аварийного жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области»**

В соответствии со ст.215 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.3 ч. 16, ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», руководствуясь Уставом муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, на основании актов по проверке аварийных зданий на предмет отсутствия доступа в них от 24.01.2025, администрация Верхнекамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Верхнекамского муниципального округа от 24.07.2024 № 926 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по сносу аварийного жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области» (далее - постановление) следующие изменение:

Приложение «План мероприятий («Дорожная карта») по сносу аварийного жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области», утвержденное постановлением, утвердить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Верхнекамскогомуниципального округа  |  Е.Ю. Аммосова |

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом

проектной деятельности архитектуры

и градостроительства

 В.В. Ушакова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления

имуществом Верхнекамского

муниципального округа Е.В. Долинина

Заведующий правовым отделом Н.А. Шмигальская

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («Дорожная карта») по сносу аварийного жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п/** | **Адрес** | **площадь** | **год признания аварийным** | **Плановая дата сноса** | **Плановая дата разработки проекта организации сноса** |
|
| 1 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, Лесозаводская ул, 1,  | 1028,8 | 2022 | 31.12.2027 | 30.05.2027 |
| 2 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, Школьная 2  | 484,5 | 2023 | 31.12.2026 | 30.05.2026 |
| 3 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, Пионерская 3 | 358,6 | 2023 | 31.12.2026 | 30.05.2026 |
| 4 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, Ленина 37 | 651 | 2023 | 31.12.2027 | 30.05.2027 |
| 5 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, МОПРА ул, 49 | 342,2 | 2023 | 31.12.2026 | 30.05.2026 |
| 6 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, МОПРА ул, 64,  | 361,5 | 2023 | 31.12.2026 | 30.05.2026 |
| 7 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, МОПРА ул, 33,  | 377,7 | 2023 | 31.12.2026 | 30.05.2026 |
| 8 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, МОПРА ул, 35,  | 378,9 | 2023 | 31.12.2027 | 30.05.2027 |
| 9 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, МОПРА ул, 51,  | 347,5 | 2023 | 31.12.2027 | 30.05.2027 |
| 10 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, МОПРА ул, 68а,  | 360,3 | 2023 | 31.12.2027 | 30.05.2027 |
| 11 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, МОПРА ул, 72,  | 331 | 2023 | 31.12.2027 | 30.05.2027 |
| 12 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, МОПРА ул, 74 | 332,3 | 2023 | 31.12.2027 | 30.05.2027 |
| 13 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, МОПРА ул,80 | 691,96 | 2023 | 31.12.2027 | 30.05.2027 |
| 14 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, Созимская ул, 18,  | 349,3 | 2023 | 31.12.2027 | 30.05.2027 |
| 15 | Верхнекамский р-н, Лесной пгт, Вокзальная 36 | 1354 | 2024 | 31.12.2028 | 30.05.2028 |
| 16 | Верхнекамский р-н, Созимский пгт, Школьная 15 | 459,1 | 2024 | 31.12.2028 | 30.05.2028 |
| **№ п/п/** | **Адрес** | **площадь** | **год признания аварийным** | **Плановая дата сноса** | **Плановая дата разработки проекта организации сноса** |
| 17 | Верхнекамский р-н, Кирс Октябрьская 33 | 111 | 2024 | 30.07.2024 | 30.07.2024 |
| 18 | Верхнекамский р-н, Кирс Октябрьская 39 | 113,9 | 2024 | 30.07.2024 | 30.07.2024 |
| 19 | Верхнекамский р-н, Кирс Октябрьская 42 | 113,8 | 2024 | 30.07.2024 | 30.07.2024 |
| 20 | Верхнекамский р-н, Кирс Октябрьская 51 | 110,2 | 2024 | 31.12.2027 | 30.05.2027 |
| 21 | Верхнекамский р-н, Кирс Октябрьская 52 | 111,8 | 2024 | 31.12.2027 | 30.05.2027 |
| 22 | Верхнекамский р-н, Кирс Октябрьская 54 | 107,9 | 2024 | 31.12.2027 | 30.05.2027 |
| 23 | Верхнекамский р-н, Полевой-2 п, 16,  | 500,7 | 2020 | 31.12.2029 | 30.05.2029 |
| 24 | Верхнекамский р-н, Полевой-2 п, 31,  | 120 | 2020 | 31.12.2029 | 30.05.2029 |
| 25 | Верхнекамский р-н, Полевой-2 п, 29,  | 387,8 | 2020 | 31.12.2029 | 30.05.2029 |
| 26 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Ленина ул, 14,  | 703,8 | 2019 | 31.12.2031 | 30.05.2031 |
| 27 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Ленина ул, 20,  | 533,4 | 2019 | 31.12.2031 | 30.05.2031 |
| 28 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Ленина ул, 27,  | 453,3 | 2019 | 31.12.2031 | 30.05.2031 |
| 29 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Мира ул, 1,  | 367,9 | 2023 | 31.12.2026 | 30.05.2026 |
| 30 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Мира ул, 3,  | 666 | 2023 | 31.12.2026 | 30.05.2026 |
| 31 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Мира ул, 5,  | 286,5 | 2018 | 31.12.2026 | 30.05.2026 |
| 32 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Мира ул, 7,  | 523,7 | 2019 | 31.12.2026 | 30.05.2026 |
| 33 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Мира ул, 8,  | 629,2 | 2021 | 31.12.2026 | 30.05.2026 |
| 34 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Мира ул, 9,  | 543,1 | 2019 | 31.12.2026 | 30.05.2026 |
| 35 | Верхнекамский р-н, Светлополянск пгт, Комсомольская ул, 4 | 710,2 | 2019 | 31.12.2029 | 30.05.2029 |
| 36 | Верхнекамский р-н, Кирс Комсомольская ул, 32,  | 148 | 2019 | 31.12.2030 | 30.05.2030 |
| 37 | Верхнекамский р-н, Кирс Дачная 8 | 443,3 | 2019 | 31.12.2030 | 30.05.2030 |
| 38 | Верхнекамский р-н, Кирс Мелиораторов 8  | 128,3 | 2019 | 31.12.2025 | 30.05.2025 |
| 39 | Верхнекамский р-н, Кирс Мичурина 30  | 146,6 | 2019 | 31.12.2030 | 30.05.2030 |
| 40 | Верхнекамский р-н, Кирс Милицейская 38 | 113,1 | 2019 | 31.12.2030 | 30.05.2030 |
| 41 | Верхнекамский р-н, Кирс Песчаная 12 | 118,6 | 2019 | 31.12.2025 | 30.05.2025 |
| 42 | Верхнекамский р-н, Кирс Рабочая 12 | 416,3 | 2022 | 31.12.2031 | 30.05.2031 |
| 43 | Верхнекамский р-н, Кирс Сельхозэнерго 2 | 154,3 | 2022 | 31.12.2030 | 30.05.2030 |
| 44 | Верхнекамский р-н, Рудничный пгт, Оржоникидзе 59 | 410,6 | 2025 | 31.12.2025 | 30.05.2025 |