| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.05.2022 |  | № | 692 |
| г. Кирс |  |  |  |

Об организации сезонной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и социальной сферы муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области к отопительному периоду 2022 - 2023 годов

В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Верхнекамского муниципального округа, жилого фонда и объектов бюджетной сферы к работе в осенне-зимний отопительный период 2022 - 2023 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ кировской области, администрация Верхнекамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план сезонной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и социальной сферы муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области  к отопительному периоду 2022 - 2023 годов согласно приложения № 1.

2. Утвердить состав оперативной группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022 -2023 года согласно приложения № 2.

3. Оперативной группе один раз в месяц  проводить совещание с  руководителями муниципальных учреждений, руководителями  организаций жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению, по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и социальной сферы к отопительному сезону.

4. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022 - 2023 годов согласно приложения № 3.

5. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава Верхнекамского

муниципального округа                                                                          А.В. Олин

__________________________________________________________________

подготовлено

Заведующий отделом жилищно-

коммунального   хозяйства                                                       В.Н. Маляров

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации муниципального округа                                 А.Н. Суворов

Заведующий правовым отделом	                  		          Н.А. Шмигальская

Разослать: отдел ЖКХ, тер. отделам, Суворову А.Н., ООО «КТК», ООО «КУК», КОГУП «Облкоммунсервис», ООО «АКВА», ООО «Алмаз», ООО «ЖКХ Эксперт», ООО «ЖилРемСервис», ООО «Гестия», ООО «УК Лето», Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго», ОАО РЖД, управление образования, управление культуры, МКУ управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 25.05.2022 № 692

ПЛАН

сезонной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и социальной сферы муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области  к отопительному периоду 2022 - 2023 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |  |  |  |
| 1.1 | Анализ прохождения отопительного периода 2021/2022 года | Май 2022 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 1.2 | Издание нормативно-правовых актов (НПА) | Июнь-сентябрь 2022 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 1.2.1 | О проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022 - 2023 годов | Принятие НПА июль 2022 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 1.2.2 | Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 -2023 годов | Принятие НПА июль 2022 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 1.2.3 | О завершении отопительного периода 2021 - 2022 годов | Принятие НПА май 2022 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 1.2.4 | О начале отопительного периода 2022 - 2023 годов | Принятие НПА сентябрь 2022 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2 | Практический этап и деятельность оперативной группы по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области к отопительному периоду 2022 - 2023 годов в соответствии с требованиями Правил, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 | Май-август 2022 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2.1.1 | Обеспечение готовности населенных пунктов к отопительному периоду 2022 - 2023 годов | До 10.11.2022 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2.1.2 | Получение паспорта готовности Верхнекамского муниципального округа к отопительному периоду 2022 - 2023 годов | До 15.11.2022 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2.1.3 | Подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему сезону в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» | Май – август 2022 | Средства собственников | Управляющие компании (по согласованию), собственники жилых помещений (по согласованию), ТСЖ, ТСН (по согласованию) |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт тепловой сети п. Светлополянск | Июнь-сентябрь 2022 | Областной бюджет/местный бюджет | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2.1.5 | Капитальный ремонт тепловой сети п. Рудничный | Июнь-сентябрь 2022 | Областной бюджет/местный бюджет | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2.1.6 | Капитальный ремонт тепловой сети п. Гарь | Июнь-сентябрь 2022 | Областной бюджет/местный бюджет | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2.1.7 | Подготовка к отопительному периоду объектов бюджетной сферы | Май-август 2022 | Местный бюджет | Руководители муниципальных учреждений Верхнекамского муниципального округа |
| 2.2 | Подготовка к отопительному периоду ресурсоснабжающих организаций | Май - август 2022 | Средства предприятия | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 2.2.1 | Заготовка нормативных запасов топлива в объеме в соответствии с требованиями законодательства | До 15.09.2022 | Средства предприятия | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 2.2.2 | Подготовка котельных: 1. ТЭЦ г. Кирс 2. Котельная п. Светлополянск 3. Котельная п. Рудничный 4. 2 котельные п. Созимский 5. 4 котельные п. Лесной 6. Котельная п. Гарь 7. Котельная РЖД | Июнь-август 2022 | Средства предприятия | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 2.2.3 | Проведение испытаний оборудования источников теплоснабжения, тепловых сетей, тепловых пунктов, систем теплопотребления на прочность | Май 2022 | Средства предприятия | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 2.2.4 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников тепла | Май – август 2022 | Средства предприятия | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 2.2.5 | Формирование резервных запасов материально-технических ресурсов для предотвращения и (или) ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения | Постоянно | Бюджет Верхнекамского муниципального округа, средства предприятий | Администрация Верхнекамского муниципального округа Предприятия ЖКХ (по согласованию) |
| 2.3 | Подготовка документации согласно раздела V Правил оценки, утв. Приказом Минэнерго № 103 | Июль-август 2022 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2.4 | Проведение проверок готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии: жилищного фонда и объектов бюджетной сферы | Июль-август 2022 |  | Комиссия администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 2.5 | Выдача паспортов готовности потребителям тепловой энергии | До 15.09.2022 |  | Комиссия администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 2.6 | Проведение проверок и выдача паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающим организациям | До 01.11.2022 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа с привлечением представителя Ростехнадзора |
| 3 | Информационно-аналитический этап |  |  |  |
| 3.1 | Проведение совещаний, рабочих встреч с руководителями РСО, УК, бюджетных учреждений, по вопросам подготовки к отопительному периоду | В течение периода подготовки к отопительному периоду |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 3.2 | Выступление на совещаниях с руководителями муниципальных учреждений – потребителями тепловой энергии | В течение периода подготовки к отопительному периоду |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 3.3 | Участие в работе оперативной группы по подготовке объектов ЖКХ, жилого фонда и социальной сферы округа к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов | В течение периода подготовки к отопительному периоду |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 3.4 | Предоставление различной информации, отчетности о выполнении утвержденных планов подготовки к отопительному сезону 2022 - 2023 годов | Еженедельно, в течение периода подготовки к отопительному периоду |  | Предприятия ЖКХ (по согласованию), управление культуры, управление образования, управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи |
| 3.5 | Ежемесячное представление информации по форме 1-ЖКХ (зима), о готовности объектов жизнеобеспечения на территории населенных пунктов к отопительному сезону 2022 - 2023 годов | С 01.06.2022 по 01.11.2022 года, в срок не позднее 24 числа каждого месяца |  | Предприятия ЖКХ (по согласованию), администрация Верхнекамского муниципального округа, управление культуры, управление образования, управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи |
| 3.6 | Публикация информационных материалов на сайте муниципального образования, в газете «Прикамская Новь», на информационных стендах на территории Верхнекамского муниципального округа | В течение периода подготовки к отопительному периоду |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 3.7 | Анализ выполнения Правил оценки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании | Ноябрь 2022 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |

Примечание: в рамках подготовки к отопительному периоду 2022 - 2023 годов на территории муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области в настоящий План возможно внесение изменений и дополнений.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального округа

от 25.05.2022  № 692

СОСТАВ

оперативной группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и социальной сферы муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области  к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов

| Олин Андрей Васильевич | - | глава Верхнекамского муниципального округа, руководитель оперативной группы |
| --- | --- | --- |
| СУВОРОВ Андрей Николаевич | - | первый заместитель главы администрации муниципального округа, заместитель руководителя оперативной группы |
| Гапанович Елена Александровна | - | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, секретарь оперативной группы |
| Члены оперативной группы: |  |  |
| гилева Людмила Михайловна | - | заместитель главы администрации муниципального округа по социальным вопросам |
| СИТЧИХИНА Ирина Валерьевна | - | начальник управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа |
| УШАКОВА Валентина Викторовна | - | заведующий отделом проектной деятельности, архитектуры и градостроительства |
| маляров Владимир Николаевич КОРОБЕЙНИКОВ Константин Германович | - - | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства заместитель заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства |
| КОНОНОВА Мария Валерьевна | - | начальник управления культуры администрации Верхнекамского муниципального округа |
| КАЗАРИНОВА Алевтина Александровна | - | консультант по жилищному контролю - муниципальный жилищный инспектор администрации Верхнекамского муниципального округа |
| ШИРОНИНА Валентина Сергеевна | - | начальник управления по делам молодежи, спорту и проблемам семьи |
| ВАРАНКИНА Татьяна Александровна | - | заведующий Светлополянского территориального отдела (по согласованию) |
| ТАТАУРОВ Яков Валерьевич | - | заведующий Рудничного территориального отдела (по согласованию) |
| Дворников Николай Николаевич | - | заведующий Лесного территориального отдела (по согласованию) |
| ташкинов Николай Георгиевич | - | заведующий Лойнского территориального отдела (по согласованию) |
| ЛЕОНТЬЕВА Елена Михайловна | - | заведующий Кайского территориального отдела (по согласованию) |
|  |  | ______________ |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального округа

от 25.05.2022   № 692

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду                                2022 - 2023 годов

| СУВОРОВ Андрей Николаевич | - | первый заместитель главы администрации округа, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| маляров Владимир Николаевич | - | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, заместитель председателя комиссии |
| Гапанович Елена Александровна | - | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| КОНОНОВА Мария Валерьевна | - | начальник управления культуры администрации Верхнекамского муниципального округа |
| СИТЧИХИНА Ирина Валерьевна | - | начальник управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа |
| СУЩЕВ Михаил Юрьевич | - | Государственный инспектор отдела по надзору за тепловыми установками и котлонадзору по Кировской области Западно-Уральское управление, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
| БАРЫШНИКОВ Андрей Александрович | - | главный энергетик ООО «КТК» (по согласованию) |
| Кузнецов Сергей Николаевич | - | инженер тепловой инспекции КОГУП «Облкоммунсервис» (по согласованию) |
| ВЕРЕТЕННИКОВ Александр Сергеевич | - | инженер тепловой инспекции КОГУП «Облкоммунсервис» (по согласованию) |
| КИСЕЛЬ Евгений Семенович Батюков Сергей Олегович шАБАЛИНА Вера Владимировна | - - - | директор ООО «АКВА» (по согласованию) мастер Северного участка службы подготовки производства, филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» (по согласованию) директор МКУ МЦ «Заря» (по согласованию) |

___________________