|  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.07.2022 |  |  | № | 934 |  |
|  | г. Кирс |  |  |  |  |  |
| Об утверждении порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнекамского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с частью 2 статьи 17 и частью 2 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007  №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Верхнекамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок  организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  Верхнекамского муниципального округа согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнекамского района Кировской области от 29.04.2011 № 431 «Об утверждении порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском районе Кировской области,  их участников и сооружений на них».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ.

Временно исполняющий

полномочия главы Верхнекамского

муниципального округа						  А.Н. Суворов

__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист сектора

дорожного хозяйства		                                                  Д.В. Черных

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором

дорожного хозяйства                                                                О.Н. Ушакова

Заведующий правовым отделом	                      	         Н.А. Шмигальская

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального округа

от                         №

ПОРЯДОК

организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнекамского муниципального округа

1. Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения   Верхнекамского муниципального округа (далее - Порядок) разработан с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области в сфере дорожного хозяйства и определяет процедуру организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнекамского муниципального округа (далее - автомобильные дороги муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ).

2.  Понятия «автомобильная дорога», «ремонт автомобильной дороги» и «содержание автомобильной дороги» используются в настоящем Порядке в значении, определенном Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ № «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ).

3. Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог  Верхнекамского муниципального округа  включают в себя следующие мероприятия:

3.1. Оценку технического состояния автомобильных дорог  Верхнекамского муниципального округа.

3.2. Разработку и утверждение плана (перечня) работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  Верхнекамского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период (далее - план (перечень) работ.

3.3. Разработку сметной документации с описанием технических решений по ремонту автомобильных дорог Верхнекамского муниципального округа (далее - проекты).

3.4. Разработку проектов работ и сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог Верхнекамского муниципального округа (далее - сметные расчеты).

3.5. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог Верхнекамского муниципального округа.

3.6. Приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных Верхнекамского муниципального округа.

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог Верхнекамского муниципального округа проводится сектором дорожного хозяйства администрации муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», не реже одного раза в год.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности в срок до 1 октября текущего года сектором дорожного хозяйства муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ формируется проект плана (перечня) работ.

Состав и виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ, включаемые в проект плана (перечня) работ, определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

6. Проект плана (перечня) работ, подготовленный сектором дорожного хозяйства муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ, согласовывается с Финансовым управлением муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ и отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ.  Согласованный проект плана (перечня) работ учитывается при распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Верхнекамского муниципального округа Кировской области на очередной финансовый год и на плановый период по не превышению расходов указанных в Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ, утвержденного постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа.

7. Сектор дорожного хозяйства в течение 7 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год вносит необходимые изменения в проект плана (перечня) работ и направляет его для утверждения главе Верхнекамского муниципального округа.

8. План (перечень) работ утверждается не позднее 31 декабря текущего года.

9. Разработка проектов и сметных расчетов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проведение оценки расчетов сметной стоимости отдельных видов работ и объектов, включенных в проекты и сметные расчеты, осуществляется в случаях и порядке, установленных Порядком проведения проверки достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ и объектов, утвержденным Правительством Кировской области.

10. Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ осуществляется на основании утвержденного плана (перечня) работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ, технических регламентов силами подрядных организаций, привлекаемых в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае ремонта автомобильных дорог муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ подрядная организация обязана информировать пользователей автомобильных дорог муниципального образования Верхнекамского муниципального округа о сроках такого ремонта и возможных путях объезда.

11. Сектор дорожного хозяйства и администрация муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов осуществляет контроль и оценку качества выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ.

Приемка выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ осуществляется комиссией по приемке выполненных работ, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.

____________________________