| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.05.2023 |  | № | 611 |
| г. Кирс |  |  |  |

Об организации сезонной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и социальной сферы муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области к отопительному периоду 2023 - 2024 годов

В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Верхнекамского муниципального округа, жилого фонда и объектов бюджетной сферы к работе в осенне-зимний отопительный период 2023 - 2024 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, администрация Верхнекамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план сезонной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и социальной сферы муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области  к отопительному периоду 2023 - 2024 годов согласно приложения № 1.

2. Утвердить состав оперативной группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023 -2024 года согласно приложения № 2.

3. Оперативной группе один раз в месяц  проводить совещание с  руководителями муниципальных учреждений, руководителями  организаций жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению, по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и социальной сферы к отопительному сезону.

4. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023 - 2024 годов согласно приложения № 3.

5. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава Верхнекамского

муниципального округа                                                            И.Н. Суворов

__________________________________________________________________

подготовлено

Заведующий отделом жилищно-

коммунального   хозяйства                                                       В.Н. Маляров

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

муниципального округа    по вопросам

жизнеобеспечения, начальник

МКУ «Благоустройство»                                                           Н.Н. Дворников

Заведующий правовым отделом	                  		          Н.А. Шмигальская

Разослать: отдел ЖКХ, тер. отделам, Дворникову Н.Н., ООО «КТК», ООО «КУК», КОГУП «Облкоммунсервис», ООО «АКВА», ООО «Алмаз», ООО «ЖКХ Эксперт», ООО «ЖилРемСервис», ООО «Гестия», ООО «УК Лето», ООО «Дана», ООО УК «План», ООО «ЛидерГрад», Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго», ОАО РЖД, управление образования, управление культуры, МКУ управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 11.05.2023  № 611

ПЛАН

сезонной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и социальной сферы муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области  к отопительному периоду 2023 - 2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |  |  |  |
| 1.1 | Анализ прохождения отопительного периода 2022/2023 года | Май 2023 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 1.2 | Издание нормативно-правовых актов (НПА) | Май - сентябрь 2023 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 1.2.1 | О проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023 - 2024 годов | Принятие НПА июнь 2023 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 1.2.2 | Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 -2024 годов | Принятие НПА июнь 2023 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 1.2.3 | О завершении отопительного периода 2022 - 2023 годов | Принятие НПА май 2023 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 1.2.4 | О начале отопительного периода 2023 - 2024 годов | Принятие НПА сентябрь 2023 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2 | Практический этап и деятельность оперативной группы по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области к отопительному периоду 2022 - 2023 годов в соответствии с требованиями Правил, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 | До 01.08.2023 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2.1.1 | Обеспечение готовности населенных пунктов к отопительному периоду 2023 - 2024 годов | До 01.08.2023 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2.1.2 | Получение паспорта готовности Верхнекамского муниципального округа к отопительному периоду 2023 - 2024 годов | До 01.09.2023 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2.1.3 | Подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему сезону в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» | До 01.08.2023 | Средства собственников | Управляющие компании (по согласованию), собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах (по согласованию), ТСЖ, ТСН (по согласованию) |
| 2.1.4 | Проведение комплекса противопожарных мероприятий на объектах жизнеобеспечения | До 01.09.2023 |  | Управляющие компании (по согласованию), собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах (по согласованию), ТСЖ, ТСН (по согласованию) |
| 2.1.5 | Обучение пожарно-техническому минимуму ответственных лиц управляющих организаций, ТСЖ, ТСН по вопросам безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования | До 01.10.2023 |  | Управляющие компании (по согласованию), собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах (по согласованию), ТСЖ, ТСН (по согласованию) |
| 2.1.6 | Подготовка к отопительному периоду объектов бюджетной сферы | До 01.08. 2023 | Местный бюджет | Руководители муниципальных учреждений Верхнекамского муниципального округа |
| 2.2 | Подготовка к отопительному периоду ресурсоснабжающих организаций | До 01.08.2023 | Средства предприятия | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 2.2.1 | Обеспечение объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения (на праве собственности или ином законном праве) | До 15.09.2023 | Средства предприятия | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 2.2.2 | Заготовка нормативных запасов топлива в объеме в соответствии с требованиями законодательства | До 01.09.2023 и поддержание в течение осенне-зимнего периода 2023-2024 года | Средства предприятия | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 2.2.3 | Осуществление еженедельного мониторинга заготовки и наличия топлива | В течение осенне-зимнего периода 2023-2024 года |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2.2.4 | Организация контроля за своевременностью расчетов организаций, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, за потребленные топливно-энергетические ресурсы | Постоянно |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2.2.5 | Подготовка котельных: 1. ТЭЦ г. Кирс 2. Котельная п. Светлополянск 3. Котельная п. Рудничный 4. 2 котельные п. Созимский 5. 4 котельные п. Лесной 6. Котельная п. Гарь 7. Котельная РЖД | До 01.08. 2023 | Средства предприятия | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 2.2.6 | Проведение испытаний оборудования источников теплоснабжения, тепловых сетей, тепловых пунктов, систем теплопотребления на прочность | Май 2023 | Средства предприятия | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 2.2.7 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников тепла | До 01.08. 2023 | Средства предприятия | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 2.2.8 | Формирование резервных запасов материально-технических ресурсов для предотвращения и (или) ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения | До 15.09.2023 | Бюджет Верхнекамского муниципального округа, средства предприятий | Администрация Верхнекамского муниципального округа Предприятия ЖКХ (по согласованию) |
| 2.2.9 | Формирование резервного фонда администрации округа, предназначенного для финансового обеспечения в 2024 году аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных стуаций | До 31.12.2023 | Бюджет Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2.3 | Подготовка документации согласно раздела V Правил оценки, утв. Приказом Минэнерго № 103 | Июнь-июль 2023 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2.4 | Проведение проверок готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии: жилищного фонда и объектов бюджетной сферы | Июнь-июль 2023 |  | Комиссия администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 2.5 | Выдача паспортов готовности потребителям тепловой энергии | До 01.08.2023 |  | Комиссия администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 2.6 | Проведение проверок и выдача паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающим организациям | До 01.08.2023 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа с привлечением представителя Ростехнадзора |
| 3 | Информационно-аналитический этап |  |  |  |
| 3.1 | Проведение совещаний, рабочих встреч с руководителями РСО, УК, бюджетных учреждений, по вопросам подготовки к отопительному периоду | В течение периода подготовки к отопительному периоду |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 3.2 | Выступление на совещаниях с руководителями муниципальных учреждений – потребителями тепловой энергии | В течение периода подготовки к отопительному периоду |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 3.3 | Участие в работе оперативной группы по подготовке объектов ЖКХ, жилого фонда и социальной сферы округа к работе в осенне-зимний период 2023 – 2023 годов | В течение периода подготовки к отопительному периоду |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 3.4 | Предоставление различной информации, отчетности о выполнении утвержденных планов подготовки к отопительному сезону 2023 - 2024 годов | Еженедельно, в течение периода подготовки к отопительному периоду |  | Предприятия ЖКХ (по согласованию), управление культуры, управление образования, управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи |
| 3.5 | Ежемесячное представление информации по форме 1-ЖКХ (зима), о готовности объектов жизнеобеспечения на территории населенных пунктов к отопительному сезону 2023 - 2024 годов | С 01.06.2023 по 01.11.2023 года, в срок не позднее 24 числа каждого месяца |  | Предприятия ЖКХ (по согласованию), администрация Верхнекамского муниципального округа, управление культуры, управление образования, управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи |
| 3.6 | Публикация информационных материалов на сайте муниципального образования, в газете «Прикамская Новь», на информационных стендах на территории Верхнекамского муниципального округа | В течение периода подготовки к отопительному периоду |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 3.7 | Анализ выполнения Правил оценки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании | Ноябрь 2023 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |

Примечание: в рамках подготовки к отопительному периоду 2023 – 2024 годов на территории муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области в настоящий План возможно внесение изменений и дополнений.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального округа

от 11.05.2023 № 611

СОСТАВ

оперативной группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и социальной сферы муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области  к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов

| Суворов Игорь Николаевич | - | глава Верхнекамского муниципального округа, руководитель оперативной группы |
| --- | --- | --- |
| Дворников Николай Николаевич | - | заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения, начальник МКУ «Благоустройство», заместитель руководителя оперативной группы |
| Гапанович Елена Александровна | - | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, секретарь оперативной группы |
| Члены оперативной группы: |  |  |
| гилева Людмила Михайловна | - | заместитель главы администрации муниципального округа по социальным вопросам |
| СИТЧИХИНА Ирина Валерьевна | - | начальник управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа |
| УШАКОВА Валентина Викторовна | - | заведующий отделом проектной деятельности, архитектуры и градостроительства |
| маляров Владимир Николаевич КОРОБЕЙНИКОВ Константин Германович | - - | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства заместитель заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства |
| КОНОНОВА Мария Валерьевна | - | начальник управления культуры администрации Верхнекамского муниципального округа |
| КАЗАРИНОВА Алевтина Александровна | - | консультант по жилищному контролю - муниципальный жилищный инспектор администрации Верхнекамского муниципального округа |
| безгачева Наталья Владимировна | - | исполняющий обязанности начальника управления по делам молодежи, спорту и проблемам семьи |
| ВАРАНКИНА Татьяна Александровна | - | заведующий Светлополянского территориального отдела (по согласованию) |
| ТАТАУРОВ Яков Валерьевич | - | заведующий Рудничного территориального отдела (по согласованию) |
| доготарь Любовь Афанасьевна | - | заведующий Лесного территориального отдела (по согласованию) |
| ташкинов Николай Георгиевич | - | заведующий Лойнского территориального отдела (по согласованию) |
| ЛЕОНТЬЕВА Елена Михайловна | - | заведующий Кайского территориального отдела (по согласованию) |
|  |  | ______________ |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального округа

от 11.05.2023   №  611

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду                                2023 - 2024 годов

| Дворников Николай Николаевич | - | заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения, начальник МКУ «Благоустройство», председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| маляров Владимир Николаевич | - | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, заместитель председателя комиссии |
| Гапанович Елена Александровна | - | ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| КОНОНОВА Мария Валерьевна | - | начальник управления культуры администрации Верхнекамского муниципального округа |
| СИТЧИХИНА Ирина Валерьевна | - | начальник управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа |
| СУЩЕВ Михаил Юрьевич | - | Государственный инспектор отдела по надзору за тепловыми установками и котлонадзору по Кировской области Западно-Уральское управление, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
| БАРЫШНИКОВ Андрей Александрович | - | главный энергетик ООО «КТК» (по согласованию) |
| Кузнецов Сергей Николаевич | - | инженер тепловой инспекции КОГУП «Облкоммунсервис» (по согласованию) |
| ВЕРЕТЕННИКОВ Александр Сергеевич | - | инженер тепловой инспекции КОГУП «Облкоммунсервис» (по согласованию) |
| КИСЕЛЬ Евгений Семенович Батюков Сергей Олегович Безгачева Наталья Владимировна | - - - | директор ООО «АКВА» (по согласованию) мастер Северного участка службы подготовки производства, филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» (по согласованию) исполняющий обязанности начальника управления по делам молодежи, спорту и проблемам семьи (по согласованию) |

___________________