8

| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.08.2024 |  | № | 990 |
| г. Кирс |  |  |  |

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области

В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 24.07.2024 № 926 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по сносу аварийного жилого фонда, находящегося в собственности муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области», Уставом Верхнекамского муниципального округа Кировской области, администрация  Верхнекамского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 1.	Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

Гава Верхнекамского

муниципального округа                                                                    И.Н. Суворов

_____________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Начальник Управления имуществом

Верхнекамского муниципального округа                                        Е.В. Долинина

- Согласовано

Заведующий отделом проектной деятельности

архитектуры и градостроительства                                                  В.В. Ушакова

Заместитель главы администрации

муниципального округа

по финансово-экономической политике,

начальник финансового управления                                                 С.И. Логинова

Заведующий правовым отделом			        	            Н.А. Шмигальская

Разослать: отдел архитектуры – 1 экз., управлению имуществом – 1 экз.

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Верхнекамского

муниципального округа

от 02.08.2024  № 990

План мероприятий («Дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации).

План                                                                                                                                  организационных мероприятий по переселению граждан                                                             из аварийного жилищного фонда

| №\п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации аварийного жилищного фонда | 2024 | Управление имуществом Верхнекамского муниципального округа | Осуществление реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 2 | Разработка муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2028 годы (далее – Муниципальная программа) | 2024 | Управление имуществом Верхнекамского муниципального округа |  |
| 3 | Принятие муниципального правового акта о бюджете муниципального образования (на плановый период), предусматривающего необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2025-2031 |  |  |
| 4 | Принятие решений о приобретении жилых помещений лицам, в собственности которых находятся жилые помещения аварийного жилищного фонда, в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; выплата лицам, в собственности которых находятся жилые помещения аварийного жилищного фонда, возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; | 2025-2031г | Управление имуществом Верхнекамского муниципального округа | Осуществление реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации |
| 5 | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения у лиц не являющихся застройщиками | 2025-2031 | Управление имуществом Верхнекамского муниципального округа | Осуществление реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 6 | Получение согласия граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда на предоставление иного жилого помещения | 2024-2031 | Управление имуществом Верхнекамского муниципального округа | Осуществление реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 7 | Предоставление жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. Заключение договоров социального найма, договоров мены, | 2024-20321 | Управление имуществом Верхнекамского муниципального округа | Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| 8 | Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья | постоянно | Управление имуществом Верхнекамского муниципального округа | Текущий контроль за ходом выполнения плана, определение промежуточных результатов |

ГРАФИК
 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории

муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области

|  | Всего | Срок переселения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  | кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего площадь жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | 16971,06 | 338,7 | 2148,7 | 4940,9 | 4470,76 | 1813,1 | 1718,7 | 1123,9 | 416,3 |