| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.12.2024 |  | № | 1870 |
| г. Кирс |  |  |  |

О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьей 78.2, 79 и 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Верхнекамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решений, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций (бюджетных ассигнований) за счёт средств бюджета муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области в объекты капитального строительства согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

Временно исполняющий

полномочия главы Верхнекамского

муниципального округа                                             	      Е.Ю. Аммосова

__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий сектором бюджетной

политики Финансового управления

Верхнекамскогомуниципальногоокруга                         А.В. Царегородцева

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

муниципального округа по

финансово-экономической политике,

начальник финансового  управления                   	       С.И.Логинова

Консультант правового отдела                                            А.С. Филиппова

Разослать: финуправление - 2, бухгалтерия администрации – 1, управление имуществом - 1, управление культуры - 1, управление образования – 1, управление по делам молодёжи и спорту, заместителям главы.

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 09.12. 2024 г. № 1870

Порядок

принятия решений, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций (бюджетных ассигнований) за счёт средств бюджета муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области в объекты капитального строительства

1. Настоящий Порядок принятия решений, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций (бюджетных ассигнований) за счёт средств бюджета муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области  в объекты капитального строительства (далее - Порядок), устанавливает:

1.1. Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований за счет субсидий из бюджета муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области  (далее – бюджет муниципального округа) на осуществление муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

1.2. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

1.3. Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями (далее - юридические лица), в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета муниципального округа.

1.4. Порядок принятия решений о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита из бюджета муниципального округа на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета муниципального округа на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Внесение изменений в принятые решения, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, осуществляется в случае изменения информации, содержащейся в пунктах 5 - 8 настоящего Порядка, в соответствии с процедурой, установленной настоящим Порядком для их принятия.

3. Инициатором подготовки проекта решения выступает структурное подразделение (отраслевой орган) администрации Верхнекамского муниципального округа, на которое возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления (далее - уполномоченный орган).

Подготовка проекта решения осуществляется уполномоченным органом в форме проекта постановления администрации Верхнекамского муниципального округа.

В проекты решений, указанных в подпунктах 1.1 - 1.3 настоящего Порядка, может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, относящихся к сфере деятельности уполномоченного органа.

4. Принятие решений, предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка, осуществляется с учетом приоритетов и целей, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

5. Проект решения, указанного в подпункте 1.1 настоящего Порядка, должен содержать следующую информацию:

цель предоставления бюджетных ассигнований;

наименование объекта (объектов) капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта (объектов) капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) и (или) наименование объекта (объектов) недвижимого имущества, приобретаемого (приобретаемых) в муниципальную собственность муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области;

направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение);

наименование главного распорядителя бюджетных средств;

наименование муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия, получающего субсидию из бюджета муниципального округа на осуществление муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями капитальных вложений в объект (объекты) капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области или приобретение объекта (объектов) недвижимого имущества, приобретаемого (приобретаемых) в муниципальную собственность муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области;

мощность (прирост мощности) объекта (объектов) капитального строительства, подлежащего (подлежащих) вводу, и (или) мощность объекта (объектов) недвижимого имущества;

срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта (объектов) капитального строительства и (или) срок приобретения объекта (объектов) недвижимости;

сметную стоимость объекта (объектов) капитального строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения (при наличии утвержденной проектной документации), или предполагаемую (предельную) стоимость объекта (объектов) капитального строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), или предельную стоимость приобретения объекта (объектов) недвижимого имущества;

общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, результаты которых будут использованы для подготовки такой проектной документации, а также на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита (в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации), при необходимости на проведение аудита проектной документации;

распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, результаты которых будут использованы для подготовки такой проектной документации, а также на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита (в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации), при необходимости на проведение аудита проектной документации;

иные положения, предусматривающие особенности предоставления бюджетных ассигнований и необходимые для принятия решения.

Уполномоченный орган вправе включать в проект решения положения о заключении соглашения о предоставлении субсидий из бюджета муниципального округа на срок реализации соответствующих решений, превышающий срок действия утвержденных получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

6. Проект решения, указанного в подпункте 1.2 настоящего Порядка, должен содержать следующую информацию:

цель предоставления бюджетных инвестиций;

наименование объекта (объектов) капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта (объектов) капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) и (или) наименование объекта (объектов) недвижимого имущества, приобретаемого (приобретаемых) в муниципальную собственность муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области;

направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение);

наименование главного распорядителя бюджетных средств;

наименование муниципального заказчика;

мощность (прирост мощности) объекта (объектов) капитального строительства, подлежащего (подлежащих) вводу, и (или) мощность объекта (объектов) недвижимого имущества;

срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта (объектов) капитального строительства и (или) срок приобретения объекта (объектов) недвижимости;

сметную стоимость объекта (объектов) капитального строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения (при наличии утвержденной проектной документации), или предполагаемую (предельную) стоимость объекта (объектов) капитального строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), или предельную стоимость приобретения объекта (объектов) недвижимого имущества;

общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, результаты которых будут использованы для подготовки такой проектной документации, а также на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита (в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации), при необходимости на проведение аудита проектной документации;

распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, результаты которых будут использованы для подготовки такой проектной документации, а также подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита (в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации), при необходимости на проведение аудита проектной документации;

иные положения, предусматривающие особенности предоставления бюджетных инвестиций и необходимые для принятия решения.

7. Проект решения, указанного в подпункте 1.3 настоящего Порядка, должен содержать следующую информацию:

наименование объекта (объектов) капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта (объектов) капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) и (или) наименование приобретаемого (приобретаемых) объекта (объектов) недвижимого имущества;

направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта (объектов) капитального строительства и (или) приобретение объекта (объектов) недвижимости);

наименование главного распорядителя бюджетных средств;

наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции;

наименование дочернего общества юридического лица, являющегося застройщиком, заказчиком (при наличии);

мощность (прирост мощности) объекта (объектов) капитального строительства, подлежащего (подлежащих) вводу в эксплуатацию, и (или) мощность объекта (объектов) недвижимого имущества;

срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта (объектов) капитального строительства и (или) срок приобретения объекта (объектов) недвижимости;

сметную стоимость объекта (объектов) капитального строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения (при наличии утвержденной проектной документации), или предполагаемую (предельную) стоимость объекта (объектов) капитального строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), или предельную стоимость приобретения объекта (объектов) недвижимого имущества;

общий (предельный) объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта (объектов) капитального строительства и (или) приобретение объекта (объектов) недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, результаты которых будут использованы для подготовки такой проектной документации, а также на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита (в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации), при необходимости на проведение аудита проектной документации.

8. Проект решения, указанного в подпунктах 1.4, 1.5 настоящего Порядка, должен содержать следующую информацию:

наименование объекта (объектов) капитального строительства;

направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение);

наименование главного распорядителя бюджетных средств;

наименование муниципального заказчика (заказчика);

мощность (прирост мощности) объекта (объектов) капитального строительства;

срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;

общий (предельный) объем бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита.

К проекту решения прикладываются следующие документы:

тест-паспорт, содержащий краткую характеристику объекта (объектов) капитального строительства, согласно приложению;

обоснование невозможности подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита без предоставления бюджетных ассигнований из бюджета муниципального округа, подписанное руководителем уполномоченного органа.

9. Проект решения направляется уполномоченным органом:

9.1. В управление экономического развития администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области - для согласования проектов решений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

9.2. В Финансовое управление Верхнекамского муниципального округа - для согласования проектов решений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, на предмет возможности выделения бюджетных ассигнований (бюджетных инвестиций) на осуществление капитальных вложений путем внесения соответствующих изменений в бюджет муниципального округа на текущий финансовый год или включения соответствующего финансирования при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

9.3. В Управление имуществом Верхнекамского муниципального округа Кировской области - для согласования решений, указанных в подпункте 1.3 настоящего Порядка, на предмет проверки возможности участия муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области в уставном капитале хозяйственного общества и соблюдения процедур увеличения уставного капитала.

10. Проекты решений, направленные для согласования, рассматриваются соответствующими отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации Верхнекамского муниципального округа в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня их представления.

При наличии замечаний проект решения с мотивированным обоснованием замечаний в письменном виде возвращается в уполномоченный орган без согласования.

После устранения замечаний проект решения повторно направляется на согласование в соответствующий отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации Верхнекамского муниципального округа.

11. При отсутствии замечаний проект решения согласовывается путем визирования проекта постановления, а уполномоченный орган осуществляет дальнейшее согласование проекта решения в установленном порядке и направляет его на рассмотрение администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области.

12. Принятое администрацией Верхнекамского муниципального округа Кировской области решение является основанием для подготовки уполномоченным органом проекта изменений в соответствующую муниципальную программу и подготовки предложений в Финансовое управление Верхнекамского муниципального округа по внесению соответствующих изменений в бюджет муниципального округа на текущий финансовый год либо по включению соответствующего финансирования при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

_____________

Приложение

к Порядку

ТЕСТ-ПАСПОРТ

объекта капитального строительства

| N п/п | Критерий | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Краткая характеристика объекта капитального строительства |  |
| 1.1. | Наименование объекта капитального строительства <*> |  |
| 1.2. | Предполагаемое место строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства |  |
| 1.3. | Предполагаемая мощность <*> (прирост мощности) объекта капитального строительства <**> |  |
| 1.4. | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства) <*> |  |
| 1.5. | Ожидаемая предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, тыс. рублей |  |
| 1.6. | Ожидаемые сроки начала и окончания строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства |  |
| 1.7. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств <*> |  |
| 1.8. | Наименование муниципального заказчика (в случае заключения муниципального контракта), заказчика (полное и сокращенное наименование юридического лица, организационно-правовая форма юридического лица, юридический адрес, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица) <*> |  |
| 1.9. | Наименование муниципальной программы и ее структурного элемента, в рамках которых планируется строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства (далее - муниципальная программа и ее структурный элемент) |  |
| 2. | Цель строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства и обоснование необходимости его строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) |  |
| 2.1. | Цель строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства с определением количественного показателя (количественных показателей) результатов строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства <***> |  |
| 2.2. | Соответствие цели строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства целям и задачам, определенным в муниципальной программе и в ее структурном элементе, а также приоритетам и целям, определенным стратегией социально-экономического развития (приводятся цель и задача муниципальной программы и ее структурного элемента, приоритет и цель стратегии социально-экономического развития, которым соответствует цель строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства) |  |
| 2.3. | Комплексный подход к реализации конкретной проблемы при строительстве (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническом перевооружении) объекта капитального строительства во взаимосвязи с мероприятиями структурных элементов муниципальных программ (приводятся наименования мероприятий, структурных элементов и муниципальных программ) |  |
| 2.4. | Влияние строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства на комплексное развитие муниципального образования |  |
| 2.5. | Реквизиты поручений и указаний главы Верхнекамского муниципального округа (при наличии) |  |
| 2.6. | Обоснование потребности в продукции (работах и услугах), создаваемой (создаваемых) в результате строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства (приводятся основные характеристики продукции (работ, услуг)), обоснование объема потребности в продукции (работах, услугах) в сравнении с имеющимися мощностями (объемами) производства продукции (оказания работ, услуг) в сфере деятельности строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства на момент его ввода в эксплуатацию, обоснование невозможности увеличения действующих мощностей (объемов) без строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства |  |
| 3. | Обоснование инвестиций |  |
| 3.1. | Предполагаемый общий (предельный) размер бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита и его распределение по годам (в ценах соответствующих лет), млн. рублей <*> |  |
| 3.2. | Сроки начала и окончания подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита <*> |  |
| 3.3. | Дата заполнения |  |

| -------------------------------- <*> Должно соответствовать данным, приведенным в проекте решения, указанного в подпунктах 1.4 и 1.5 Порядка принятия решений, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций (бюджетных ассигнований) за счет средств бюджета муниципального округа в объекты капитального строительства. <**> Может быть указано несколько количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта. Указываются в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения "ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения", утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 26.12.1994 N 366. <***> Количественные показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта, отражают эффект для потребителей, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта. Руководитель уполномоченного органа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ (должность) | __________ (подпись) |  | ____________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) |
| "__"_____ 20__ г. М.П. |  |  |  |