**Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» за 2022-2023 годы и истекший период 2024 года»**

По Соглашению от 08.02.2022 №6-ТКО бюджету Верхнекамского муниципального округа из областного бюджета в 2022 году предоставлена субсидия в сумме 3972,6 тыс. руб. на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов». Софинансирование из местного бюджета предусмотрено в сумме 209,2 тыс.руб.

В 2023 году на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» по Соглашению от 10.02.2023 № 6/тко предоставлена субсидия в сумме 916,499 тыс. руб. Софинансирование из местного бюджета предусмотрено в сумме 48,237 тыс.руб.

Соглашением о предоставлении местному бюджету из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных планом природоохранных мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального Закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации от 10.02.2023 № 1-02/6, согласно которому бюджету Верхнекамского муниципального округа из областного бюджета в 2023 году предоставлена субсидия в сумме 201,4 тыс. руб. Софинансирование из местного бюджета предусмотрено в сумме 10,6 тыс.руб.

Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 09.02.2024 № 2-тко, бюджету Верхнекамского муниципального округа из областного бюджета в 2024 году предоставлена субсидия на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 407299,96 тыс. руб. Софинансирование из местного бюджета предусмотрено в сумме 21436,04 тыс.руб.

Условия предоставления (получения) субсидии, установленные пунктом 3.2 Соглашений, выполнены.

Распоряжением Правительства Кировской области от 03.04.2019 №71 «О внесении изменений в распоряжение Правительства Кировской области от 27.12.2013 №431», в перечень свалок бытовых отходов не отвечающих требованиям природоохранного законодательства и подлежащих ликвидации №2, включена свалка ТБО пос. Созимский.

Первоначальный график ликвидации свалок ТБО утвержден постановлением администрации Верхнекамского района от 21.03.2018 года №168, согласно которому ликвидация свалки ТБО пос. Созимский запланирована на 2019 год.

Постановлением администрации Верхнекамского района от 25.06.2018 года № 416 утвержден план-график ликвидации свалок ТКО в Верхнекамском районе, согласно которому ликвидация свалки ТБО пос. Созимский перенесена на 2020 год.

Постановлением администрации Верхнекамского района от 16.12.2019 года № 958 внесены изменения в постановление от 25.06.2018 года № 416, согласно которому ликвидация свалки ТБО пос. Созимский перенесена на 2023 год.

Далее постановлениями администрации Верхнекамского района от 16.12.2020 года № 985 и от 22.12.2021 года № 886 ликвидация свалки ТБО пос. Созимский утверждена на 2024 год.

Таким образом, в нарушение п.п. 3.1.1.1. Методических рекомендаций по организации работ по ликвидации и рекультивации свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области (далее - методические рекомендации), утвержденных распоряжением Министерства окружающей среды Кировской области от 26.11.2019 № 22 (с последующими изменениями), администрацией Верхнекамского муниципального округа не внесены изменения в график ликвидации свалок ТБО в 2023 году (ликвидация свалки ТБО пос. Созимский произведена в 2023 году).

В нарушение п.п. 3.1.1.2. Методических рекомендаций в администрации Верхнекамского муниципального округа не создана комиссия по контролю за ликвидацией свалок, включенных в график ликвидации свалок ТБО. Акт приемки работ по ликвидации свалки ТБО от 17 августа 2023 года подписан не утвержденной комиссией. (Копия акта прилагается).

В нарушение п.п. 3.1.1.3. Методических рекомендаций, в целях уточнения объема или массы накопленных твердых бытовых (коммунальных) отходов, а также площади земельного участка, на котором располагается свалка, администрацией округа не проводились маркшейдерские работы.

Акт предварительного обследования свалки ТБО пос. Созимский от 01.12.2022 года без номера подписан не утвержденной комиссией. (Копия акта прилагается). Площадь свалки 0,07 га, приблизительный объем накопленных ТБО 1278 м3/319,5 т., промышленные отходы отсутствуют.

Заключение об оценке химического состояния почв/грунтов после ликвидации свалки ТБО выдано КОГБУ «Областной природоохранный центр» на основании договора от 14.08.2023 без номера. Отбор пробы почвы произведен специалистами администрации Верхнекамского округа (акт от 10.08.2013 года). Согласно заключению состояние почв на месте ликвидированной свалки характеризуется как удовлетворительное. Уровень химического загрязнения почв по содержанию определяемых показателей оценивается как низкий, а категория загрязнения - как допустимая.

Согласно Отчету о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на 01.01.2023 (по форме согласно приложению № 3 к Соглашению от 08.02.2022 №6-ТКО), расходы за 2022 год произведены в общей сумме 4189016,92 руб. (или 101,7 %), в том числе:

- за счет субсидии профинансированы расходы в сумме 3972600 руб. (100,0 %);

- за счет местного бюджета – 216416,92 руб. (103,4 %).

Согласно Отчету о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на 01.01.2024 (по форме согласно приложению № 3 к Соглашению от 10.02.2023 № 6/тко), расходы на создание площадок ТКО за 2023 год произведены в общей сумме 973823,2 руб. (или 100,9 %), в том числе:

- за счет субсидии профинансированы расходы в сумме 916499,77 руб. (100,0 %);

- за счет местного бюджета – 57323,43 руб. (118,8 %).

Согласно Отчету по состоянию на 01.01.2024 (по форме согласно приложению № 3 к Соглашению от 10.02.2023 № 1-02/6), расходы на ликвидацию свалок за 2023 год произведены в общей сумме 212000 руб. (или 100,0 %), в том числе:

- за счет субсидии профинансированы расходы в сумме 201400 руб. (100,0 %);

- за счет местного бюджета – 10600 руб. (100 %).

Согласно Отчету о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на 01.07.2024 (по форме согласно приложению № 3 к Соглашению от 09.02.2024 № 2-тко), расходы на создание площадок ТКО за 1 полугодие 2024 года не производились.

В Муниципальной программе «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения», утвержденной постановлением администрации Верхнекамского района от 15.11.2021 № 779 с внесенными последующими изменениями, утверждено:

- отдельное мероприятие «Ликвидация свалок твердых бытовых отходов»;

- отдельное мероприятие «Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022 год** | **2023 год** | **На 01.07.2024 года** |
|  | **план** | **факт** | **%** | **план** | **факт** | **%** | **план**  | **факт** | **%** |
| Ликвидация свалок твердых бытовых отходов | 387,0 | 374,7 | 96,8 | 2821,9 | 2802,1 | 99,3 | 3864,7 | 0 |  |
| Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов | 4181,0 | 4189,0 | 101,7 | 973,8 | 973,8 | 100 | 428,7 | 0 |  |
|  | 4568,0 | 4563,7 |  | 3795,7 | 3775,9 |  | 4293,4 | 0 |  |

По отдельному мероприятию «Ликвидация свалок твердых бытовых отходов» утверждено:

- на 2022 год ассигнований 387,0 тыс.руб. за счет местного бюджета. Фактически освоено средств на сумму 374,7 тыс. руб., ликвидирована свалка в с. Лойно.

- на 2023 год - 2821,9 тыс.руб., в том числе: за счет областного бюджета 201,4 тыс.руб., местный бюджет 2620,5 тыс.руб. Фактически освоено средств на сумму 2802,1 тыс.руб., в том числе: за счет областного бюджета 201,4 тыс.руб. (100%), местный бюджет 2600,7 тыс.руб. (99,2%). ликвидирована несанкционированная свалка возле п. Созимский, за счет средств местного бюджета ликвидирована несанкционированная свалка строительных отходов в районе старого кладбища в г. Кирс, (стоимость выполненных работ составила 1157,35 тыс. рублей), несанкционированная свалка по ул. Павлова в г. Кирс (154,19 тыс.руб.), а также начаты работы по ликвидации несанкционированной свалки отходов лесопиления в районе микрорайона «Торф» г. Кирс.

- на 2024 год – 3864,7 тыс.руб. за счет местного бюджета. За 1 полугодие 2024 года расходы не производились.

По отдельному мероприятию «Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов» утверждено:

- на 2022 год ассигнований 4181,0 тыс.руб., в том числе: за счет областного бюджета 3972,6 тыс.руб., за счет местного бюджета – 209,2 тыс.руб. Фактически освоено средств на сумму 4181,0 тыс. руб., в том числе: за счет областного бюджета 3972,6 тыс.руб., за счет местного бюджета – 209,2 тыс.руб. Обустроены 82 контейнерные площадки, в том числе в г. Кирс 30 площадок, в п. Рудничный 28 площадок, в п. Лесной 24 площадки.

- на 2023 год - 973,8 тыс.руб., в том числе: за счет областного бюджета 916,5 тыс.руб., местный бюджет 57,3 тыс.руб. Фактически освоено средств на сумму 973,8 тыс.руб., в том числе: за счет областного бюджета 916,5 тыс.руб., местный бюджет 57,3 тыс.руб., в г. Кирс обустроены 14 контейнерных площадок.

- на 2024 год утверждены расходы 428,7 тыс.руб., в том числе: за счет областного бюджета 407,3 тыс.руб., местный бюджет 21,4 тыс.руб.

Анализом соответствия объемов средств утвержденных муниципальными программами и утвержденных областным бюджетом, нарушений не установлено.

Согласно Отчетов о достижении значений результатов использования Субсидий (по форме согласно приложений к Соглашениям от 08.02.2022 №6-ТКО, 10.02.2023 № 6/тко, 10.02.2023 №1-02/6, показатели результативности выполнены.

В 2022 году из средств областного бюджета обустроены 82 контейнерные площадки, в том числе в г. Кирс 30 площадок, в п. Рудничный 28 площадок, в п. Лесной 24 площадки.

В 2023 году, в рамках соглашения о предоставлении местному бюджету из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных планом природоохранных мероприятий в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» ликвидирована несанкционированная свалка возле п. Созимский, обустроены 14 контейнерных площадок.

Проверкой фактического выполнения работ на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) и соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, установлено.

В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлены многочисленные случаи несвоевременной оплаты выполненных работ.

В 2022 году по муниципальному контракту ИП Гырдымов А.Б. от 16.05.2022 № 72 (на работы по созданию мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов). Администрацией нарушены сроки оплаты выполненных работ (п.3.8. контракта - в течение 10 рабочих дней). Акты приемки выполненных работ формы КС-2 №№1-41 от 26.07.2022, №№ 42-82 от 24.08.2022, КС-3 от 05.09.2022 №1 на 4189016,92 руб. Оплата средств областного бюджета проведена 17.10.2022 на сумму 2026026 руб.

Созданы 82 контейнерные площадки, в том числе: г. Кирс 30 площадок, п. Рудничный 28 площадок, п. Лесной 24 площадки.

 В 2023 году для создания мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов заключены муниципальные контракты с ИП Замятина А.С.:

- по результатам проведения аукциона в электронной форме №03402000033230021410001 от 24.03.2023 года. Нарушены сроки оплаты выполненных работ (п.3.8. контракта - в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) документа о приемке). Документ о приемке от 16.10.2023 № 41 на сумму 805555,16 руб. подписан заказчиком в ЕИС 27.10.2023 года. Оплата средств областного бюджета проведена 17.11.2023 года.

 - муниципальный контракт № 90 от 10.07.2023 года, нарушены сроки оплаты выполненных работ (п.3.7. контракта - в течение 10 рабочих дней). Акты приемки выполненных работ формы КС-2 от 30.10.2023, КС-3 от 30.10.2023. Оплата средств областного бюджета проведена 17.11.2023.

Создано 14 контейнерных площадок.

В 2023 году для ликвидации свалки бытовых (коммунальных) отходов (п. Созимский в сторону п. Сорда) заключен муниципальный контракт по результатам проведения аукциона в электронной форме с ООО «Эколайф» №03402000033230029330001 от 03.04.2023 на сумму 212000 руб. Нарушены сроки оплаты выполненных работ (п.3.8. контракта - в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком в ЕИС документа о приемке). Документ о приемке от 04.08.2023 № 1 на сумму 212000 руб. подписан заказчиком в ЕИС 24.08.2023 года. Оплата средств областного бюджета проведена 12.09.2023. Заявка на финансирование составлена от 01.09.2023 года на сумму 201400 руб.

По ликвидированным свалкам к проверке представлены фотоматериалы. Приемка выполненных работ осуществлялась посредством визуального осмотра. Документального подтверждения вывезенного со свалки объема мусора не имеется. Путевых листов автотранспорта подрядчика с указанием перевезенного груза в тоннах, нет. ТБО со свалки п. Созимский вывозились на свалку в п. Лесной, где отсутствует весовое хозяйство, нет работников, осуществляющих приемку и фиксацию привезенных ТБО.

В ходе проверки проведен визуальный осмотр выполненных работ по ликвидации свалки, нарушений не установлено.

В 2024 году для создания мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов заключен муниципальный контракт с ИП Замятина А.С. №03402000033240027920001 от 01.04.2024 на сумму 379791,42 руб. Срок выполнения работ до 01.11.2024 года.

Главе Верхнекамского муниципального округа направлено Представление для устранения нарушений от 30.08.2024 № 5.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Верхнекамского муниципального округа С.Н.Цылева