| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.11.2021 |  | № | 755 |
| г. Кирс |  |  |  |

Об утверждении  муниципальной программы Верхнекамского

муниципального округа Кировской области

«Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением администрации Верхнекамского района от 18.08.2021 № 548 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа», постановлением администрации Верхнекамского района от 01.09.2021 № 579 «Об утверждении перечня муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа Кировской области» администрация Верхнекамского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Верхнекамского муниципального округа Кировской области "Развитие транспортной системы" (далее – Муниципальная программа) согласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по управлению муниципальной собственностью Плотникову А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава

Верхнекамского района					         	    А.В. Олин

_____________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист сектора

дорожного хозяйства, транспорта и связи

администрации Верхнекамского района	 			О.Н. Ушакова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации района

по управлению муниципальной собственностью			А.А. Плотникова

Заведующий правовым отделом

администрации Верхнекамского района				 Е.В. Долинина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Верхнекамского района

от 09.11.2021  №  755

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Верхнекамского муниципального округа Кировской области

«Развитие транспортной системы»

- Паспорт

- муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа

- Кировской области

«Развитие транспортной  системы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Верхнекамского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Наименование проектов | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение объёма и повышение качества дорожных работ; обеспечение комфортных условий и транспортной доступности при перевозке пассажиров. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения; доля населения, проживающих в населенных пунктах не имеющих регулярного автомобильного и (или) ж/д сообщения с административным центром муниципального района. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 239 750,97 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 161 116,00 тыс. рублей средства местного бюджета – 78 634,97 тыс. рублей 2022 год – 92 661,17 тыс. рублей 2023 год – 74 735,40 тыс. рублей 2024 год - 72 354,40 тыс. рублей |
| Справочно: объем налоговых расходов | Отсутствуют |

- 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе на 01.01.2021 года составила 623,8 км. Из них:

- 339,2 км автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, из которых 174,1 км в асфальтобетонном исполнении;

- 284,6 км автомобильных дорог в границах населенных пунктов, из которых 92,9 км в асфальтобетонном исполнении.

Из 339,2 км автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 250,5 км (73,8%) не отвечают нормативным требованиям. Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Верхнекамского муниципального округа является недостаточность средств на реализацию полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог.

Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание автомобильных дорог, не соблюдаются межремонтные сроки ремонта автомобильных дорог.

Однако на протяжении последних лет (2017 - 2020 годы) наблюдается устойчивая положительная тенденция сокращения дефицита средств дорожного фонда Верхнекамского района. Так, в 2017 году расходы районного дорожного фонда составили 42,5 млн. рублей (в том числе 34,7 млн. рублей - областные средства), в 2020 году - порядка 97,6 млн. рублей (в том числе средства областного бюджета – 86,9 млн. рублей). Значительное увеличение дорожного фонда в 2020 году произошло за счет распределения Правительством Кировской области дополнительных денежных средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в количестве 37,7 млн. рублей и ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов пгт. Лесной, пгт. Рудничный и пгт. Светлополянск в количестве 23,1 млн. рублей.

Состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов не соответствует уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки, а также ограничивает развитие единого экономического пространства Верхнекамского муниципального округа, отрицательно влияет на полноту освоения ресурсов и уровень транспортного обслуживания населения Верхнекамского муниципального округа. За 2017-2020 годы отремонтировано 8,3 км автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов, вследствие чего протяженность автодорог не отвечающих нормативным требованиям уменьшилась с 258 км до 250,5 км.

Дальнейшее развитие транспортной системы Верхнекамского муниципального округа сдерживают:

- наличие территориальных диспропорций в социально-экономическом положении поселений (удаленные территории характеризуются низкой плотностью населения);

-  несоответствие технического состояния транспортной инфраструктуры современным требованиям (высокая степень износа активной и пассивной частей основных фондов);

- недостаточный уровень внедрения информационных технологий в процессы организации дорожного движения и регулярных пассажирских перевозок.

Автомобильный пассажирский транспорт – важнейшая составляющая транспортной системы, он реализует весь комплекс задач по перевозке пассажиров. Высокая социальная значимость транспортной системы в Верхнекамском муниципальном округе объясняется, прежде всего, низким уровнем компактности проживания населения на большой территории округа. Сегодня более 35% населенных пунктов имеют численность проживающих 50 человек и менее. Наличие малочисленных населенных пунктов приводят к значительным затратам на содержание инфраструктуры социальной сферы и отрицательно влияют на качество оказываемых услуг.

Статистические данные показывают отсутствие устойчивых тенденций к росту пассажирооборота. В 2020 году пассажирооборот транспорта общего пользования уменьшился и составляет 44% к уровню 2017 года. Снижение объёма пассажирских перевозок происходит, из-за увеличения пользователей личным транспортом.

Организация транспортного обслуживания населения в Верхнекамском муниципальном округе осуществляется путем проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров транспортом общего пользования.

В целях финансового обеспечения затрат связанных с предоставлением транспортных услуг населению, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, из бюджета муниципального округа предоставляется субсидия.

Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры округа является недостаточное финансирование из бюджета округа на строительство, ремонт и содержание дорог.

Другой серьезной проблемой, препятствующей развитию дорожной инфраструктуры, является нехватка квалифицированного инженерно-технического персонала.

Ограничивающим фактором развития может стать недостаточное применение современных технологий строительства, ремонта и содержания дорог. В настоящее время в Верхнекамском округе при осуществлении дорожных работ не внедряются инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры. Недостаточно специализированной техники.

Недостаточная развитость транспортной инфраструктуры остается значимым фактором, тормозящим социально-экономическое развитие округа.

Развитие транспортной системы Верхнекамского муниципального округа является необходимым условием экономического роста и улучшения качества жизни населения. Мероприятия Муниципальной программы направлены на создание необходимых условий для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в дорожно-транспортном комплексе Верхнекамского муниципального округа.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы сформированы на основе положений:

Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования.

Целью Муниципальной программы является повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

увеличение объёма и повышения качества дорожных работ;

обеспечение комфортных условий и транспортной доступности при перевозке пассажиров.

Целевыми показателями эффективности реализации Муниципальной программы являются:

-доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов;

-доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы представлены в приложении N 1.

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы приведена в приложении N 2.

Срок реализации Муниципальной программы: 2022 - 2024 годы.

3. Обобщенная характеристика отдельных мероприятий Муниципальной программы.

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы осуществляются посредством реализации отдельных мероприятий.

3.1. На решение задачи "Увеличение объёма и повышение качества дорожных работ" направлена реализация отдельных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе", "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе " и "Безопасность дорожного движения в Верхнекамском муниципальном округе".

3.1.1. В рамках реализации отдельного мероприятия "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе" планируются:

нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Верхнекамского муниципального округа;

нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Верхнекамского муниципального округа;

осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе.

3.1.2. В рамках отдельного мероприятия "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе" планируется:

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в Верхнекамском муниципальном округе;

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в Верхнекамском муниципальном округе.

Ежегодно, из регионального дорожного фонда бюджету Верхнекамского муниципального округа предоставляются субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. Распределение субсидии осуществляется согласно Порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, утвержденного постановлением правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении Государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы».

Сведения о ремонтах автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в Верхнекамском муниципальном округе представлены в приложении № 3.

3.1.3. В рамках реализации отдельного мероприятия "Безопасность дорожного движения" планируются:

разработка и утверждение документации по организации дорожного движения (паспортов автомобильных дорог, комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения);

установка дорожных ограждений;

приобретение и установка дорожных знаков;

нанесение дорожной разметки.

3.2. На решение задачи "Обеспечение комфортных условий и транспортной доступности при перевозке пассажиров" направлена реализация отдельного мероприятия "Организация транспортного обслуживания населения".

3.2.1. В рамках реализации отдельного мероприятия "Организация транспортного обслуживания населения" планируются:

предоставление из бюджета муниципального округа субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,  осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом в целях финансового обеспечения затрат на внутримуниципальных маршрутах в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров;

осуществление мониторинга пассажиропотока, количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, количества маршрутов регулярных перевозок в Верхнекамском муниципальном округе в целях формирования оптимальной маршрутной сети маршрутов регулярных перевозок.

- 4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

- Планируемый общий объем финансирования Муниципальной программы в 2022-2024 годах составит  239 750,97 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 161 116,00 тыс.  рублей

средства местного бюджета – 78 634,97 тыс. рублей.

| Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| Всего | 92 661,17 | 74 735,40 | 72 354,40 | 239 750,97 |
| областной бюджет | 54 925,00 | 54 393,00 | 51 798,00 | 161 116,00 |
| бюджет муниципального округа | 37 736,17 | 20 342,40 | 20 556,40 | 78 634,97 |

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной программы привлекаются в рамках государственной программы Кировской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 N 133-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие транспортной системы".

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Муниципальной программы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной программы привлекаются по соглашениям, заключенным между министерством транспорта Кировской области и МКУ администрация Верхнекамского муниципального округа.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы приведено в приложении N 3.

- 5. Анализ рисков реализации Муниципальной программы

и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, представленные в таблице 2.

Таблица 2

| Риск реализации Муниципальной программы | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального законодательства | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Кировской области |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования на реализацию Муниципальной программы |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | Осуществление прогнозирования развития сферы дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; оказание государственной поддержки организациям дорожного хозяйства и транспортного комплекса Верхнекамского муниципального округа Кировской области |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование Муниципальной программы, отдельного мероприятия, показателя, цель, задача | Единица измерения |  | Значение показателя (прогноз, факт) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год (базовый) | 2021 год (прогноз, факт) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Муниципальная программа Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: «Увеличение объёма и повышение качества дорожных работ» |  |  |  |  |  |  |
|  | доля протяженности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 20,4 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
|  | Задача: «Обеспечение комфортных условий и транспортной доступности при перевозке пассажиров» |  |  |  |  |  |  |
| . | доля населения, проживающая в населенных пунктах не имеющих регулярного автомобильного и (или) ж/д сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| 1. | Отельное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | км | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | км | 284,5 | 284,5 | 284,5 | 284,5 | 284,5 |
| 2. | Отельное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов | км | 7,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | км | 4,197 | 2,533 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Отельное мероприятие: «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
|  | количество совершенных ДТП | ед. | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 |
| 4. | Отельное мероприятие: «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
|  | регулярность выполнения рейсов на муниципальных маршрутах | % | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 |

Приложение № 2

муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование Муниципальной программы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Методика расчета значения показателя, источник получения информации |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Верхнекамского муниципального округа Кировской области "Развитие транспортной системы" |  |
|  | доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | значение показателя определяется по формуле: Днт = (Пнт / Пс) x 100%, где: Днт - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнекамского района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог (%); Пнт - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнекамского района соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по данным Кировстата (годовая форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них") (километров); Пс - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, по данным Кировстата (годовая форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них") (километров) |
|  | доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального округа) | значение показателя определяется по формуле: Дн = (Чнас – Чим) / Чнас х 100% , где Чнас – среднегодовая численность постоянного населения муниципального района (человек) Чим – среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром муниципального округа (человек). |
| 1. | Отельное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе» |  |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований». |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований». |
| 2. | Отельное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе» |  |
|  | ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов | по данным Кировстата (годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-ФД "Сведения об использовании федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов") (километров). |
|  | ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | по данным Кировстата (годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-ФД "Сведения об использовании федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов") (километров). |
| 3. | Отельное мероприятие: «Безопасность дорожного движения» |  |
|  | количество совершенных ДТП | по данным ОГИБДД по Верхнекамскому району |
| 4. | Отельное мероприятие: «Организация транспортного обслуживания населения» |  |
|  | регулярность выполнения рейсов на муниципальных маршрутах | значение показателя определяется по формуле: Р = Рф / Рп * 100 %, где: Р - регулярность выполнения рейсов на муниципальных маршрутах; Рф - количество фактически выполненных рейсов на муниципальных маршрутах в отчетном периоде (на основе данных перевозчиков); Рп - количество предусмотренных рейсов по расписанию в отчетном периоде (на основе данных перевозчиков). |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» | всего | 92661,17 | 74735,40 | 72354,40 | 239750,97 |
|  |  | областной бюджет | 54925,00 | 54393,00 | 51798,00 | 161116,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 37736,17 | 20342,40 | 20556,40 | 78634,97 |
| 1. | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе" | всего | 74878,07 | 55808,93 | 48218,32 | 178905,33 |
|  |  | областной бюджет | 46319,00 | 44348,00 | 36782,00 | 127449,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 28559,07 | 11460,93 | 11436,32 | 51456,33 |
| 2. | Отдельное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе» | всего | 9003,10 | 10146,47 | 15167,68 | 34317,24 |
|  |  | областной бюджет | 8606,00 | 10045,00 | 15016,00 | 33667,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 397,10 | 101,47 | 151,68 | 650,24 |
| 3. | Отдельное мероприятие "Безопасность дорожного движения" | всего | 1000,00 | 1000,00 | 1188,40 | 3188,40 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 1000,00 | 1000,00 | 1188,40 | 3188,40 |
| 4. | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" | всего | 7780,00 | 7780,00 | 7780,00 | 23340,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 7780,00 | 7780,00 | 7780,00 | 23340,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

Сведения

о ремонтах автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в Верхнекамском муниципальном округе

| п/п | Наименование отдельного мероприятия | Источники финансирования | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отдельное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе» | всего | 9003,100 | 10146,47 | 15167,68 |
|  |  | областной бюджет | 8606,00 | 10045,00 | 15016,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 397,10 | 101,47 | 151,68 |
| 1.1. | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог пгт. Лесной» | всего | 8693,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 8606,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 87,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильной дороги улицы Октябрьская 0,190 км | всего | 1241,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1229,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 12,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильной дороги улицы Лесозаводской 0,220км | всего | 1426,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1412,69 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 14,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильной дороги улицы Ленина 0,250 км | всего | 1792,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1774,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 17,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ремонт автомобильной дороги улицы Мопра 0,630 км | всего | 4232,29 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 4189,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 42,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог пгт. Светлополянск | всего | 0,00 | 2730,30 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 2703,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,00 | 27,30 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог пгт. Рудничный | всего | 0,00 | 7416,16 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 7342,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,00 | 74,16 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог г. Кирс | всего | 0,00 | 0,00 | 15167,68 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 15016,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 151,68 |
| 1.5. | Мероприятие: Инвестпрограмма ремонт автомобильных дорог с. Кай | всего | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 310,00 | 0,00 | 0,00 |