Отчёт

об использовании бюджетных ассигнований

дорожного фонда за 2024 год

- тыс. рублей

| № п\п | Наименование расходов | Первона-чальный план | Уточнен-ный план | Откло- нение | Кассовый расход | Процент исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП "Формирование современной городской среды": Мероприятия по формированию современной городской среды (все бюджеты) | 5107,8 | 5918,6 | 810,8 | 5715,5 | 96,6 |
| 2 | МП «Развитие транспортной системы»: Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 48 567,0 | 48 567,0 | 0,0 | 48 567,0 | 100,0 |
| 3 | МП «Развитие транспортной системы» : Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения | 38 645,0 | 38 645,0 | 0,0 | 38 645,0 | 100,0 |
| 4 | МП «Развитие транспортной системы» | 20 838,6 | 48 322,4 | 27 483,8 | 46 937,4 | 97,1 |
|  | ВСЕГО РАСХОДОВ: | 113 158,4 | 141 453,0 | 28 294,5 | 139 864,9 | 98,9 |

- Глава Верхнекамского

- муниципального округа                                                                Е.Ю. Аммосова

Пояснительная записка к отчёту

Расходы дорожного фонда на ремонт и содержание дорог местного значения составили 139864,9 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета 3549,8 тыс.руб., областного бюджета 88555,0тыс.руб., местного бюджета 47760,1 тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- вне границ населенных пунктов 64949,4 тыс.руб., из них за счёт средств областного бюджета 48567,0 тыс.руб.

- в границах населенных пунктов 27437,3 тыс.руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- вне границ населенных пунктов 15185,8 тыс.руб., из них за счёт средств областного бюджета 15169,7 тыс.руб.

- в границах населенных пунктов 31607,3 тыс.руб., из них за счёт средств федерального бюджета 3549,8 тыс.руб., средств областного бюджета 24818,3 тыс.руб.

Безопасность дорожного движения на автомобильных  дорогах общего пользования местного значения 350,0 тыс.руб.

Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности 335,1 тыс.руб.