Отчёт

об использовании бюджетных ассигнований

дорожного фонда за 2023 год

- тыс. рублей

|  | Наименование расходов | Первоначальный план | Уточненный план | Отклонение | Кассовый расход | Процент исполнения уточн плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие транспортной системы» : Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности | 47992,0 | 50661,8 | 2669,8 | 49843,4 | 98,4 |
| 2 | МП «Развитие транспортной системы»: Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области | 64330,0 | 94330,0 | 30000,0 | 94330 | 100,0 |
| 3 | МП «Развитие транспортной системы»: Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области | 0 | 6604,9 | 6604,9 | 6604,9 | 100,0 |
| 4 | МП «Развитие транспортной системы»: Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 41133,0 | 41133,0 | 41133,0 | 100,0 |
| 5 | МП "Формирование современной городской среды": Мероприятия по формированию современной городской среды (все бюджеты) | 2249,8 | 3073,6 | 823,8 | 3073,6 | 100,0 |
| 6 | МП «Развитие транспортной системы» | 22327,7 | 35019,4 | 12691,7 | 34875,3 | 99,6 |
| 7 | Субсидии местным бюджетам из областного бюджета за счёт бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Кировской области | 0 | 802,9 | 802,9 | 802,9 | 100,0 |
|  | ИТОГО: | 136899,5 | 231625,6 | 94726,1 | 230663,1 | 99,6 |

Пояснительная записка к отчёту

Расходы дорожного фонда на ремонт и содержание дорог местного значения составили 230663,1 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета 3001,2 тыс.руб., областного бюджета 192744,5 тыс.руб., местного бюджета 32825,4 тыс.руб.,  спонсоров и населения 2092,0 тыс.руб..

Содержание автомобильных  дорог общего пользования местного значения:

- вне границ населенных пунктов 56895,5 тыс.руб., из них за счёт средств областного бюджета 50646,3 тыс.руб.

- в границах населенных пунктов 22640,9 тыс.руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- вне границ населенных пунктов 116484,0 тыс.руб., из них за счёт средств областного бюджета 116367,6 тыс.руб.

- в границах населенных пунктов 34092,5 тыс.руб., из них за счёт средств федерального бюджета 3001,2 тыс.руб., областного бюджета 25730,6 тыс.руб.

Безопасность дорожного движения на автомобильных  дорогах общего пользования местного значения 121,7 тыс.руб.

Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности 428,5 тыс.руб.