УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Верхнекамского района

от 09.11.2021  №  755

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Верхнекамского муниципального округа Кировской области

«Развитие транспортной системы»

- Паспорт

- муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа

- Кировской области

«Развитие транспортной  системы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Верхнекамского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Наименование проектов | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение объёма и повышение качества дорожных работ; обеспечение комфортных условий и транспортной доступности при перевозке пассажиров. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения; доля населения, проживающих в населенных пунктах не имеющих регулярного автомобильного и (или) ж/д сообщения с административным центром муниципального района. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 301 545,29 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 216 870,22 тыс. рублей средства местного бюджета – 84 675,07 тыс. рублей 2022 год –164 500,49 тыс. рублей 2023 год – 79 706,40 тыс. рублей 2024 год - 57 338,40 тыс. рублей |
| Справочно: объем налоговых расходов | Отсутствуют |

- 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе на 01.01.2021 года составила 623,8 км. Из них:

- 339,2 км автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, из которых 174,1 км в асфальтобетонном исполнении;

- 284,6 км автомобильных дорог в границах населенных пунктов, из которых 92,9 км в асфальтобетонном исполнении.

Из 339,2 км автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 250,5 км (73,8%) не отвечают нормативным требованиям. Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Верхнекамского муниципального округа является недостаточность средств на реализацию полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог.

Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание автомобильных дорог, не соблюдаются межремонтные сроки ремонта автомобильных дорог.

Однако на протяжении последних лет (2017 - 2020 годы) наблюдается устойчивая положительная тенденция сокращения дефицита средств дорожного фонда Верхнекамского района. Так, в 2017 году расходы районного дорожного фонда составили 42,5 млн. рублей (в том числе 34,7 млн. рублей - областные средства), в 2020 году - порядка 97,6 млн. рублей (в том числе средства областного бюджета – 86,9 млн. рублей). Значительное увеличение дорожного фонда в 2020 году произошло за счет распределения Правительством Кировской области дополнительных денежных средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в количестве 37,7 млн. рублей и ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов пгт. Лесной, пгт. Рудничный и пгт. Светлополянск в количестве 23,1 млн. рублей.

Состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов не соответствует уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки, а также ограничивает развитие единого экономического пространства Верхнекамского муниципального округа, отрицательно влияет на полноту освоения ресурсов и уровень транспортного обслуживания населения Верхнекамского муниципального округа. За 2017-2020 годы отремонтировано 8,3 км автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов, вследствие чего протяженность автодорог не отвечающих нормативным требованиям уменьшилась с 258 км до 250,5 км.

Дальнейшее развитие транспортной системы Верхнекамского муниципального округа сдерживают:

- наличие территориальных диспропорций в социально-экономическом положении поселений (удаленные территории характеризуются низкой плотностью населения);

-  несоответствие технического состояния транспортной инфраструктуры современным требованиям (высокая степень износа активной и пассивной частей основных фондов);

- недостаточный уровень внедрения информационных технологий в процессы организации дорожного движения и регулярных пассажирских перевозок.

Автомобильный пассажирский транспорт – важнейшая составляющая транспортной системы, он реализует весь комплекс задач по перевозке пассажиров. Высокая социальная значимость транспортной системы в Верхнекамском муниципальном округе объясняется, прежде всего, низким уровнем компактности проживания населения на большой территории округа. Сегодня более 35% населенных пунктов имеют численность проживающих 50 человек и менее. Наличие малочисленных населенных пунктов приводят к значительным затратам на содержание инфраструктуры социальной сферы и отрицательно влияют на качество оказываемых услуг.

Статистические данные показывают отсутствие устойчивых тенденций к росту пассажирооборота. В 2020 году пассажирооборот транспорта общего пользования уменьшился и составляет 44% к уровню 2017 года. Снижение объёма пассажирских перевозок происходит, из-за увеличения пользователей личным транспортом.

Организация транспортного обслуживания населения в Верхнекамском муниципальном округе осуществляется путем проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров транспортом общего пользования.

В целях финансового обеспечения затрат связанных с предоставлением транспортных услуг населению, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, из бюджета муниципального округа предоставляется субсидия.

Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры округа является недостаточное финансирование из бюджета округа на строительство, ремонт и содержание дорог.

Другой серьезной проблемой, препятствующей развитию дорожной инфраструктуры, является нехватка квалифицированного инженерно-технического персонала.

Ограничивающим фактором развития может стать недостаточное применение современных технологий строительства, ремонта и содержания дорог. В настоящее время в Верхнекамском округе при осуществлении дорожных работ не внедряются инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры. Недостаточно специализированной техники.

Недостаточная развитость транспортной инфраструктуры остается значимым фактором, тормозящим социально-экономическое развитие округа.

Развитие транспортной системы Верхнекамского муниципального округа является необходимым условием экономического роста и улучшения качества жизни населения. Мероприятия Муниципальной программы направлены на создание необходимых условий для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в дорожно-транспортном комплексе Верхнекамского муниципального округа.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы сформированы на основе положений:

Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования.

Целью Муниципальной программы является повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

увеличение объёма и повышения качества дорожных работ;

обеспечение комфортных условий и транспортной доступности при перевозке пассажиров.

Целевыми показателями эффективности реализации Муниципальной программы являются:

-доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов;

-доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы представлены в приложении N 1.

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы приведена в приложении N 2.

Срок реализации Муниципальной программы: 2022 - 2024 годы.

3. Обобщенная характеристика отдельных мероприятий Муниципальной программы.

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы осуществляются посредством реализации отдельных мероприятий.

3.1. На решение задачи "Увеличение объёма и повышение качества дорожных работ" направлена реализация отдельных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе", "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе " и "Безопасность дорожного движения в Верхнекамском муниципальном округе".

3.1.1. В рамках реализации отдельного мероприятия "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе" планируются:

нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Верхнекамского муниципального округа;

нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Верхнекамского муниципального округа;

осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе.

3.1.2. В рамках отдельного мероприятия "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе" планируется:

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в Верхнекамском муниципальном округе;

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в Верхнекамском муниципальном округе.

Ежегодно, из регионального дорожного фонда бюджету Верхнекамского муниципального округа предоставляются субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. Распределение субсидии осуществляется согласно Порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, утвержденного постановлением правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении Государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы».

Сведения о ремонтах автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в Верхнекамском муниципальном округе представлены в приложении № 3.

3.1.3. В рамках реализации отдельного мероприятия "Безопасность дорожного движения" планируются:

разработка и утверждение документации по организации дорожного движения (паспортов автомобильных дорог, комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения);

установка дорожных ограждений;

приобретение и установка дорожных знаков;

нанесение дорожной разметки.

3.2. На решение задачи "Обеспечение комфортных условий и транспортной доступности при перевозке пассажиров" направлена реализация отдельного мероприятия "Организация транспортного обслуживания населения".

3.2.1. В рамках реализации отдельного мероприятия "Организация транспортного обслуживания населения" планируются:

предоставление из бюджета муниципального округа субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,  осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом в целях финансового обеспечения затрат на внутримуниципальных маршрутах в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров;

осуществление мониторинга пассажиропотока, количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, количества маршрутов регулярных перевозок в Верхнекамском муниципальном округе в целях формирования оптимальной маршрутной сети маршрутов регулярных перевозок.

- 4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

- Планируемый общий объем финансирования Муниципальной программы в 2022-2024 годах составит  301 545,29 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 216 870,22 тыс.  рублей

средства местного бюджета –84 675,07 тыс. рублей.

| Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| Всего | 164 500,49 | 79 706,40 | 57 338,40 | 301 545,29 |
| областной бюджет | 120 724,22 | 59 364,00 | 36 782,00 | 216 870,22 |
| бюджет муниципального округа | 43 776,27 | 20 342,40 | 20 556,40 | 84 675,07 |

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной программы привлекаются в рамках государственной программы Кировской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 N 133-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие транспортной системы".

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Муниципальной программы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной программы привлекаются по соглашениям, заключенным между министерством транспорта Кировской области и МКУ администрация Верхнекамского муниципального округа.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы приведено в приложении N 3.

- 5. Анализ рисков реализации Муниципальной программы

и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, представленные в таблице 2.

Таблица 2

| Риск реализации Муниципальной программы | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального законодательства | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Кировской области |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования на реализацию Муниципальной программы |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | Осуществление прогнозирования развития сферы дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; оказание государственной поддержки организациям дорожного хозяйства и транспортного комплекса Верхнекамского муниципального округа Кировской области |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование Муниципальной программы, отдельного мероприятия, показателя, цель, задача | Единица измерения |  | Значение показателя (прогноз, факт) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год (базовый) | 2021 год (прогноз, факт) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Муниципальная программа Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: «Увеличение объёма и повышение качества дорожных работ» |  |  |  |  |  |  |
|  | доля протяженности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 20,4 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
|  | Задача: «Обеспечение комфортных условий и транспортной доступности при перевозке пассажиров» |  |  |  |  |  |  |
| . | доля населения, проживающая в населенных пунктах не имеющих регулярного автомобильного и (или) ж/д сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| 1. | Отельное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | км | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | км | 284,5 | 284,5 | 284,5 | 284,5 | 284,5 |
| 2. | Отельное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов | км | 7,5 | 2,0 | 5,35 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | км | 4,197 | 2,533 | 2,170 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Отельное мероприятие: «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
|  | количество совершенных ДТП | ед. | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 |
| 4. | Отельное мероприятие: «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
|  | регулярность выполнения рейсов на муниципальных маршрутах | % | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 |

Приложение № 2

муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование Муниципальной программы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Методика расчета значения показателя, источник получения информации |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Верхнекамского муниципального округа Кировской области "Развитие транспортной системы" |  |
|  | доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | значение показателя определяется по формуле: Днт = (Пнт / Пс) x 100%, где: Днт - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнекамского района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог (%); Пнт - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнекамского района соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по данным Кировстата (годовая форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них") (километров); Пс - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, по данным Кировстата (годовая форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них") (километров) |
|  | доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального округа) | значение показателя определяется по формуле: Дн = (Чнас – Чим) / Чнас х 100% , где Чнас – среднегодовая численность постоянного населения муниципального района (человек) Чим – среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром муниципального округа (человек). |
| 1. | Отельное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе» |  |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований». |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований». |
| 2. | Отельное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе» |  |
|  | ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов | по данным Кировстата (годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-ФД "Сведения об использовании федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов") (километров). |
|  | ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | по данным Кировстата (годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-ФД "Сведения об использовании федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов") (километров). |
| 3. | Отельное мероприятие: «Безопасность дорожного движения» |  |
|  | количество совершенных ДТП | по данным ОГИБДД по Верхнекамскому району |
| 4. | Отельное мероприятие: «Организация транспортного обслуживания населения» |  |
|  | регулярность выполнения рейсов на муниципальных маршрутах | значение показателя определяется по формуле: Р = Рф / Рп * 100 %, где: Р - регулярность выполнения рейсов на муниципальных маршрутах; Рф - количество фактически выполненных рейсов на муниципальных маршрутах в отчетном периоде (на основе данных перевозчиков); Рп - количество предусмотренных рейсов по расписанию в отчетном периоде (на основе данных перевозчиков). |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» | всего | 164500,49 | 79706,40 | 57 338,40 | 301 545,29 |
|  |  | областной бюджет | 120724,22 | 59364,00 | 36 782,00 | 216 870,22 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 43776,27 | 20342,40 | 20556,40 | 84675,07 |
| 1. | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе" | всего | 79843,85 | 55808,93 | 48218,32 | 138871,10 |
|  |  | областной бюджет | 46319,00 | 44348,00 | 36782,00 | 127449,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 33524,85 | 11460,93 | 11436,32 | 56422,10 |
| 2. | Отдельное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе» | всего | 73893,43 | 15167,68 | 0,00 | 89061,11 |
|  |  | областной бюджет | 71692,72 | 15016,00 | 0,00 | 86708,72 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 2200,71 | 151,68 | 0,00 | 2352,39 |
| 3. | Отдельное мероприятие "Безопасность дорожного движения" | всего | 243,32 | 949,79 | 1340,08 | 2553,18 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 243,32 | 949,79 | 1340,08 | 2553,18 |
| 4. | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" | всего | 7780,00 | 7780,00 | 7780,00 | 23340,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 7780,00 | 7780,00 | 7780,00 | 23340,00 |
| 5. | Предоставление межбюджетный трансфертов по поддержке перевозчиков | всего | 2739,00 | 0,00 | 0,00 | 2739,00 |
|  |  | областной бюджет | 2712,15 | 0,00 | 0,00 | 2712,15 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 23,40 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

Сведения

о ремонтах автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в Верхнекамском муниципальном округе

| п/п | Наименование отдельного мероприятия |  | Источники финансирования |  | 2022 год (тыс. руб.) |  | 2023 год (тыс. руб.) |  | 2024 год (тыс.руб.) |  | Всего (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ремонт автомобильных дорог местного значения в Верхнекамском муниципальном округе |  | Всего |  | 73893,426 |  | 15167,679 |  | 0,000 |  | 89061,105 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 71692,720 |  | 15016,000 |  | 0,000 |  | 86708,720 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 2200,706 |  | 151,679 |  | 0,000 |  | 2352,385 |
| 1.1. |  | Ремонт автомобильных дорог пгт. Лесной |  | Всего |  | 9413,8872 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 9413,8872 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 8606,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 8606,000 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 807,8872 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 807,8872 |
| 1.1.2. |  | Ремонт автомобильной дороги улицы Энтузиастов пгт. Лесной |  | Всего |  | 613,596 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 613,596 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 560,938 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 560,938 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 52,658 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 52,658 |
| 1.1.3. |  | Ремонт автомобильной дороги улицы Созимская пгт. Лесной |  | Всего |  | 2038,5012 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2038,5012 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1863,560 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1863,560 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 174,9412 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 174,9412 |
| 1.1.4. |  | Ремонт автомобильной дороги улицы Октябрьская пгт. Лесной |  | Всего |  | 1959,3108 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1959,3108 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1791,165 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1791,165 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 168,1458 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 168,1458 |
| 1.1.5. |  | Ремонт автомобильной дороги улицы Лесозаводская пгт. Лесной |  | Всего |  | 1966,8516 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1966,8516 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1798,059 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1798,059 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 168,7926 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 168,7926 |
| 1.1.6. |  | Ремонт автомобильной дороги улицы Ленина пгт. Лесной |  | Всего |  | 2835,6276 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2835,6276 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 2592,278 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2592,278 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 243,3496 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 243,3496 |
| 1.2. |  | Ремонт автомобильных дорог улиц п. Светлополянск |  | Всего |  | 3006,9168 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3006,9168 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 2934,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2934,000 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 72,9168 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 72,9168 |
| 1.2.1. |  | Ремонт автомобильной дороги улицы Дзержинского п. Светлополянск |  | Всего |  | 1865,382 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1865,382 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1803,882 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1803,882 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 61,500 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 61,500 |
| 1.2.2. |  | Ремонт автомобильной дороги ул. Строителей п. Светлополянск |  | Всего |  | 1141,5348 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1141,5348 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,0000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1130,1180 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1130,1180 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 11,41680 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 11,4168 |
| 1.3. |  | Ремонт автомобильных дорог п. Рудничный |  | Всего |  | 8076,0156 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 8076,0156 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,0000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 7970,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 7970,0000 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 106,0156 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 106,0156 |
| 1.3.1. |  | Ремонт автомобильной дороги ул. Пушкина пгт. Рудничный |  | Всего |  | 3394,7352 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3394,7352 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,0000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 3360,784 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3360,7840 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 33,9512 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 33,9512 |
| 1.3.2. |  | Ремонт автомобильной дороги ул. Орлжоникидзе п Рудничный |  | Всего |  | 4681,2804 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 4681,2804 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 4609,216 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 4609,216 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 72,064 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 72,064 |
| 1.4. |  | Ремонт автомобильной дороги Кирс-Рудничный-Лойно |  | Всего |  | 50508,0144 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 50508,0144 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,0000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 50000,0000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 50000,0000 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 508,0144 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 508,0144 |
| 1.5. |  | Инвестпрограмма Ремонт автомобильной дороги с. Кай |  | Всего |  | 2888,592 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2888,592 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 2182,720 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2182,720 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 705,872 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 705,872 |
| 1.6. |  | Ремонт автомобильных дорог г. Кирс |  | Всего |  | 0,000 |  | 15167,679 |  | 0,000 |  | 15167,679 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 |  | 15016,000 |  | 0,000 |  | 15016,00 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  | 0,000 |  | 151,679 |  | 0,000 |  | 151,679 |

Приложение № 4

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях результативности использования Субсидии на

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе

| № п/п | Наименование Муниципальной программы, отдельного мероприятия, показателя, цель, задача | Единица измерения |  | Значение показателя (прогноз, факт) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год (базовый) | 2021 год (прогноз, факт) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнекамском муниципальном округе | км | 11,69 | 4,53 | 7,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов | км | 7,50 | 2,00 | 5,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на ремонт автомобильной дороги Кирс-Рудничный-Лойно | км | 0,00 | 2,00 | 5,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | За счет средств субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | км | 4,197 | 2,53 | 2,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги улицы Комсомольская в г. Кирс | км | 0,000 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Ремонт автомобильной дороги улицы Заречная в г. Кирс | км | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Ремонт автомобильной дороги улицы Гоголя в г. Кирс | км | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Ремонт автомобильной дороги улицы 1 Мая в г. Кирс | км | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Ремонт автомобильной дороги улицы Строителей в пгт. Светлополянск | км | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Ремонт автомобильной дороги улицы Дзержинского в пгт. Светлополянск | км | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2.7. | Ремонт автомобильной дороги улицы Орджоникидзе в пгт. Рудничный | км | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Ремонт автомобильной дороги улицы Пушкина в пгт. Рудничный | км | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Ремонт автомобильной дороги улицы Созимская в пгт. Лесной | км | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. | Ремонт автомобильной дороги улицы Ленина в пгт. Лесной | км | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11. | Ремонт автомобильной дороги улицы Лесозаводская в пгт. Лесной | км | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12. | Ремонт автомобильной дороги улицы Октябрьская в пгт. Лесной | км | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13. | Ремонт автомобильной дороги улицы Энтузиастов в пгт. Лесной | км | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |