Приложение

УтвержденА

постановлением администрации   Верхнекамского района

от               №

Муниципальная программа Верхнекамского муниципального округа Кировской области

«Формирование современной городской среды»

на 2022-2024 годы

Кирс

2021

П А С П О Р Т

Муниципальная программа Верхнекамского муниципального округа

Кировской области

«Формирование современной городской среды»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | муниципальное казённое учреждение администрация Верхнекамского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление экономического развития администрации Верхнекамского муниципального округа, сектор архитектуры и градостроительства администрации Верхнекамского муниципального округа, отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Верхнекамского округа. |
| Наименования Подпрограмм | отсутствуют |
| Наименование проекта | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории населенных пунктов Верхнекамского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | Создание механизмов развития комфортной городской среды и комплексного развития города и других населенных пунктов Верхнекамского муниципального округа |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий; доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий; доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 5392281,14 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 4 725 270,00 тыс. рублей, областной бюджет 47 730,00 тыс. рублей, бюджет муниципального округа 600 491,74 тыс. рублей, внебюджетные источники 18 789,40 тыс. рублей |
| Справочно: объем налоговых расходов | отсутствуют |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки  основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В рамках проведенной инвентаризации в 2021 гг поселений с населением свыше 1000 человек был выявлен значительный износ объектов благоустройства.

В вопросах благоустройства назрел ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности общественных территории из-за наличия инфраструктурных проблем.

Данная ситуация сложилась в основном из-за дефицита бюджета и отсутствия программы благоустройства на федеральном уровне.

С 2017 года началось выделение денежных средств на благоустройство поселений. В 2017 году было благоустроено 6 дворовых и 1 общественное пространство, в 2018 году 1 дворовая территория и 1 общественное пространство, в 2019 году 13 дворовых территории и 6 общественных пространств, в 2020 году 2 дворовые территории и 2 общественных пространства и 2021 - 4 дворовых и 5 общественных пространств. Итого с 2017-2021 было благоустроено 26 дворовых территорий и 15 общественных пространств.

Согласно национальному проекту «Жилье и городская среда» и государственной программе Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» утвержденной постановлением Кировской области от 30.12.2019 № 741-п денежные средства выделяются на населенные пункты с населением свыше 1000 человек, в порядке очередности, город Кирс является ежегодным получателем субсидии. Согласно данным нормативно правовым актам на 2022-2024 получателями субсидий будут являться город Кирс и с. Лойно в 2023 году.

Так, в поселениях с населением свыше 1000 имеются общественные территории (центральные улицы, площади, скверы, парк и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. благоустройство общественных территорий, в том числе:

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения общественных территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- оборудование велостоянок;

- работы по водоотведению;

- работы по формовке деревьев;

- работы по вырубке аварийных деревьев;

- работы по установке водопропускных труб;

- обустройство детских и спортивных площадок;

- иные виды работ.

Данный перечень может быть дополнен иными видами работ, если данные работы необходимы для благоустройства территории.

Кроме того, при включении иных видов работ при благоустройстве общественных пространств, данное решение должно быть подтверждено протоколом общественной комиссии и внесено в муниципальную программу после проведения общественных обсуждений, в том числе в электронном виде через сеть «Интернет», проекта изменений не менее 30 календарных дней.

Общее количество территорий общего пользования в поселениях с населением свыше 1000 человек составляет 22 ед., из них количество благоустроенных территорий общего пользования составляет 15 ед.

Таким образом, общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве составляет 7 ед.

2. благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

2.1.   минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов (тротуаров);

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен, но по решению жильцов некоторые виды работ из минимального перечня могут быть исключены.

Кроме того при реализации работ по минимальному перечню, предусматривает трудовое участие граждан и финансовое участие граждан в размере 5% от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу. Доля трудового участия по минимальному перечню определяется в виде проведения субботника по уборке дворовой территории после проведения работ по благоустройству. Факт трудового участия граждан подтверждается фото или видео фиксацией работ и передается для отчета в общественную муниципальную комиссию. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территории, и механизм контроля за их расходованием согласно Приложения №1 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к программе.

Таблица 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство плиточного покрытия тротуара с устройством бордюра | м2 | 2587,00 |
| 2 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовой территории | м2 | 1980,00 |
| 3 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 8900,00 |
| 4 | Стоимость установки урны | 1 шт. | 4500,00 |
| 5 | Стоимость установки светильника с кабелем | 1 шт. | 7125,00 |

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству или в случае письменного отказа собственников помещений МКД от работ по минимальному перечню согласно протоколу общего собрания жильцов.

Кроме того, при выполнении работ по дополнительному перечню предусматривается финансовое участие граждан в размере 20 % от стоимости работ по благоустройству в рамках  дополнительного перечня.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 к программе.

Таблица 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формовочная обрезка деревьев | шт | 171,10 |
| 2 | Валка деревьев в городских условиях без применения гидроподъемника | шт | 938,41 |
| 3 | Асфальтирование парковки домовых территорий | м2 | 1192,66 |
| 4 | Ремонт контейнерной площадки с 2 контейнерами | шт | 25113,00 |
| 5 | Ремонт контейнерной площадки с 4 контейнерами | шт | 77920,00 |
| 6 | Установка металлического палисадника | П.м. | 2929,33 |
| 7 | Покупка тренажеров | шт | 95655,00 |
| 8 | Установка столика со скамьей | шт | 35634,32 |
| 9 | Установка качели с подвесом | шт | 52309,60 |
| 10 | Установка песочного дворика | шт | 148041,67 |
| 11 | Установка карусели | шт | 52216,42 |
| 12 | Установка качалки-балансира | шт | 42975,25 |
| 13 | Установка горки | шт | 138370,25 |
| 14 | Установка спортивного комплекса и теннисного стола | шт | 126752,03 |
| 15 | Установка водоотведения | П.м. | 5856,04 |
| 16 | Установка и изготовление деревянного ограждения дворовой территории | П.м. | 1123,00 |
| 17 | Установка и изготовление металлического ограждения детской площадки | П.м. | 3885,12 |
| 18 | Закупка светодиодных фонарей в рамках цифровизации городского пространства | шт | 5000,00 |

Общее количество дворовых территорий в поселениях свыше 1000 человек составляет 188 ед. из них полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.09.2021 года составляет 26 ед. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Кирс утвержден согласно Приложению 2 к программе.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселений с численностью населения не менее 1000 человек в границах Верхнекамского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории поселений с численностью населения не менее 1000 человек в границах Верхнекамского муниципального округа в  муниципальную Программу «Формирование современной городской среды»;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Кирс, на которых планируется благоустройство до 2024 года, утверждается в соответствии с Приложением 3 к программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Кирс, на которых планируется благоустройство в текущем году, формируется с учетом региональной Программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Администрация Верхнекамского муниципального округа согласно Постановлению Правительства РФ от 09.02.2019 №106 имеет право исключать из адресного перечня дворовые территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которые приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» в порядке, установленном такой комиссией.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением 4 к программе.

Адресный перечень  всех общественных территорий (с учетом их физического состояния общественной территории), нуждающихся в благоустройстве утверждается в соответствии с Приложением 5 к программе.

Адресный перечень  территорий общественных территорий (с учетом их физического состояния общественной территории), расположенных на территории поселений с численностью населения не менее 1000 человек в границах Верхнекамского муниципального округа, на которых планируется благоустройство до 2024 года утверждается в соответствии с Приложением 6 к программе.

Администрация Верхнекамского муниципального округа согласно Постановлению Правительства РФ от 09.02.2019 №106 имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения  при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» в порядке, установленном данной комиссией.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселений с численностью населения не менее 1000 человек в границах Верхнекамского муниципального округа, а также территорий общего пользования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Также в рамках программы на основании заключенных соглашений ежегодно актуализируется и формируется адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее года реализации регионального проекта, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления и требованиями утвержденных администрацией Верхнекамского муниципального округа, приведен в Приложении №7 к муниципальной программе.

При реализации мероприятий по благоустройству администрацией Верхнекамского муниципального округа ежегодно выносить вопрос на общественную муниципальную комиссию  о возможности привлечения студенческих строительных отрядов Кировской области и добровольцев (волонтеров) к работам по благоустройству с определением формы их участия.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных  территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей города, а также комфортное современное «общественное пространство».

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из положений:

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21.12.2018 N 3;

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

Одним из приоритетных направлений муниципальной политики является обеспечение условий комфортного проживания граждан.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории населенных пунктов Верхнекамского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу создания механизмов развития комфортной городской среды и комплексного развития города и других населенных пунктов Верхнекамского муниципального округа.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий;

доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий;

доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении N 8.

Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении N 9.

Срок реализации муниципальной программы: 2022 - 2024 годы.

3.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Достижение цели и решение задачи муниципальной программы осуществляются путем реализации отдельных мероприятий.

3.1. «Благоустройство дворовых территорий».

В целях реализации данного направления программы будут организованы и осуществлены:

ежегодная актуализация инвентаризации дворовых территорий в населенных пунктах свыше 1000 населения;

отбор дворовых территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год;

сбор информации по благоустройству дворовых территорий, прошедших отбор на очередной финансовый год;

проведение общественной комиссии для утверждения перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год;

заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по улучшению внешнего вида дворовых территорий;

разработка дизайн проектов дворовых территорий  и проведение общественных обсуждений не менее 10 календарных дней;

контроль над ходом исполнения контрактов по благоустройству дворовых территорий;

синхронизация мероприятий по благоустройству  с другими национальными и региональными проектами и муниципальными программами;

мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета муниципального образования или внебюджетных источников, согласно Приложению № 10.

3.2. «Благоустройство общественных пространств», которое включает в себя:

ежегодная актуализация инвентаризации общественных территорий в населенных пунктах свыше 1000 населения;

отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год;

сбор информации по благоустройству общественных территорий, прошедших отбор на очередной финансовый год;

проведение общественной комиссии для утверждения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год;

заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по улучшению внешнего вида общественных территорий;

разработка дизайн проектов общественных территорий  и проведение общественных обсуждений не менее 10 календарных дней;

контроль над ходом исполнения контрактов по благоустройству общественных территорий;

синхронизация мероприятий по благоустройству  с другими национальными и региональными проектами и муниципальными программами.

3.3. «Привлечение в реализацию муниципальной программы граждан старше 14 лет», которое включает в себя:

проведение голосования на единой федеральной платформе за объекты благоустройства на очередной финансовый год;

применение брендирование объектов благоустройства для популяризации национального проекта «Комфортная городская среда»;

проведение открытых заседаний общественной комиссии;

проведение общественных обсуждений изменений в программу продолжительностью не менее 30 календарных дней путем размещения проекта программы на официальном сайте администрации;

проведение общественных обсуждений дизайн проектов объектов благоустройства;

освещение в СМИ хода реализации муниципальной программы.

Привлечение волонтеров и жителей города для реализации проектов благоустройства, проведение субботников и открытия благоустроенных территорий.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве до 2024 года, приведенных в Приложении №11 к муниципальной программе.

На территории округа имеется 2600 домовладений в городе Кирс, из которых 25% не соответствуют требованиям правил благоустройства. Ежегодно будет проводится инвентаризация ИЖС , будут заключаться соглашения.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации муниципальной программы  необходимы следующие средства:

| Источники финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2022* | 2023* | 2024* |
| Федеральный бюджет | 16 177 986,00 | 4 725 270,00 | 6 087 708,00 | 5 365 008,00 |
| Областной бюджет | 163 414,00 | 47 730,00 | 61 492,00 | 54 192,00 |
| Местный бюджет | 717 491,74 | 600 491,74 | 62 200,00 | 54 800,00 |
| Внебюджетные средства | 18 789,40 | 18 789,40 | 0,00 | 0,00 |

Ресурсное обеспечение программы приведен в Приложении №12.

*- финансирование мероприятий будет после заключения соглашения с министерством энергетики и ЖКХ Кировской области.

## 5. Анализ рисков реализации программы и описание мер по управлению рисками

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

Финансово-экономические риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств областного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах муниципальной программы.

Социально-экономические риски связаны с:

недофинансированием мероприятий подпрограмм;

дефицитом высококвалифицированных кадров;

несоблюдением сроков реализации муниципальной программы;

неполным освоением выделенных денежных средств в финансовый год;

реализация не в полном объеме муниципальной программы по благоустройству, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству городских территорий.

Природно-техногенные риски, связанные с реализацией программных мероприятий, определяются следующими факторами:

неблагоприятными погодными условиями, работы в рамках программ носят сезонный характер.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием природно-климатических, социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов.

Приложение 1

к программе «Формирование современной городской среды на 2022-2024 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, иные граждане, организации.

1.3. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере предусмотренном муниципальной программой от стоимости данного вида работ.

1.4. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. Финансовое участие заинтересованных лиц должно быть подтверждено документально.

В качестве подтверждающих документов могут быть предоставлены:

- копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, указанный в разделе 3 настоящего Порядка;

2.3. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в виде субботника.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

2.4. Трудовое участие заинтересованных лиц, в частности, может быть выражено в форме:

- выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе, посадка деревьев, охрана объекта);

2.5. Трудовое участие заинтересованных лиц должно быть подтверждено документально.

В качестве подтверждающих документов (материалов) могут быть предоставлены:

- отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с приложением соответствующих фото-, видеоматериалов;

- протокол общественной муниципальной комиссии о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с приложением соответствующих фото- или видеоматериалов.

Приложенные к отчетам материалы подлежат размещению в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.6. Органом, ответственным за реализацию муниципальной программы  проводится мониторинг подготовки к проведению мероприятий по благоустройству дворовых территорий, а также обеспечение освещения проведения таких мероприятий в средствах массовой информации (печатных, электронных изданиях).

3 Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет главного администратора доходов бюджета Верхнекамского муниципального округа.

3.2. Администрация Верхнекамского муниципального округа заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Администрация Верхнекамского муниципального округа обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрация Верхнекамского муниципального округа на:

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.6. Администрация Верхнекамского муниципального округа осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, в сроки, установленные муниципальным контрактом.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрация Верхнекамского муниципального округа в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация Верхнекамского муниципального округа обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в порядке, установленном заключенным соглашением, в срок до 31 декабря текущего года при условии:

4.2.1. Экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур.

4.2.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации.

4.2.3. Не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории.

4.2.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

4.2.5. Возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 2

к программе «Формирование современной городской среды на 2022-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кирс, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)

| п/п | Адрес дворовой территории | % износа дворовой территории по результатам инвентаризации по состоянию на 01.10.2021г |
| --- | --- | --- |
| 1 | Г. Кирс, ул. Петровская, 39 | 75 |
| 2 | Г. Кирс, ул. Петровская, 37 | 73 |
| 3 | Г. Кирс, ул. Кирова, 10 | 80 |
| 4 | Г. Кирс, ул. Труда 12 | 80 |
| 5 | Г. Кирс, ул. Кирова, 11 | 80 |
| 6 | Г. Кирс, ул. Кирова, 46 | 80 |
| 7 | Г. Кирс, ул. Кирова, 52 | 80 |
| 8 | Г. Кирс, ул. Кирова, 54 | 80 |
| 9 | Г. Кирс, ул. Кирова, 36 | 79 |
| 10 | Г. Кирс, ул. Кирова, 34 | 79 |
| 11 | Г. Кирс, ул. Кирова, 30 | 80 |
| 12 | Г. Кирс, ул. Кирова, 28 | 76 |
| 13 | Г. Кирс, ул. Кирова, 26 | 75 |
| 14 | Г. Кирс, ул. Кирова, 25 | 76 |
| 15 | Г. Кирс, ул. Кирова, 13 | 76 |
| 16 | Г. Кирс, ул. Никитинская, 44 | 80 |
| 17 | Г. Кирс, ул. Заводская, 18 | 80 |
| 18 | Г. Кирс, ул. Заводская, 16 | 80 |
| 19 | Г. Кирс, ул. Гоголя, 26 | 75 |
| 20 | Г. Кирс, ул. Гоголя, 30 | 76 |
| 21 | Г. Кирс, ул. Гоголя, 25 | 75 |
| 22 | Г. Кирс, ул. Гоголя, 23 | 76 |
| 23 | Г. Кирс, ул. Гоголя, 36 | 77 |
| 24 | Г. Кирс, ул. Гоголя, 34 | 77 |
| 25 | Г. Кирс, ул. Гоголя, 33 | 80 |
| 26 | Г. Кирс, ул. Гоголя, 31 | 78 |
| 27 | Г. Кирс, ул. Гоголя, 19 | 72 |
| 28 | Г. Кирс, ул. Ленина, 27 | 79 |
| 29 | Г. Кирс, ул. Ленина, 16 | 78 |
| 30 | Г. Кирс, ул. Чапаева 13 | 80 |
| 31 | Г. Кирс, ул. Ленина, 25 | 10 |
| 32 | Г. Кирс, ул. Широнина, 9 | 56 |
| 33 | Г. Кирс, ул. Широнина, 2 | 80 |
| 34 | Г. Кирс, ул. Широнина, 4 | 80 |
| 35 | Г. Кирс, ул. Широнина, 15 | 80 |
| 36 | Г. Кирс, ул. Широнина, 1 | 80 |
| 37 | Г. Кирс, ул. Павлова, 8 | 71 |
| 38 | Г. Кирс, ул. Павлова, 4 | 75 |
| 39 | Г. Кирс, ул. Павлова, 4а | 75 |
| 40 | Г. Кирс, ул. Павлова, 11 | 75 |
| 41 | Г. Кирс, ул. Карла Маркса, 35 | 81 |
| 42 | Г. Кирс, ул. Милицейская, 23 | 81 |
| 43 | Г. Кирс, ул. Милицейская, 27 | 75 |
| 44 | Г. Кирс, ул. Милицейская, 24 | 76 |
| 45 | Г. Кирс, ул. Милицейская, 29 | 75 |
| 46 | Г. Кирс, ул. Лермонтова, 27 | 80 |
| 47 | Г. Кирс, ул. Привокзальная, 1а | 76 |
| 48 | Г. Кирс, ул. Привокзальная, 1 | 79 |
| 49 | Г. Кирс, ул. Привокзальная, 2 | 80 |
| 50 | Г. Кирс, ул. Труда 3 | 80 |
| 51 | Г. Кирс, ул. Карла Маркса, 30 | 80 |
| 52 | Г. Кирс, ул. Карла Маркса, 38 | 80 |
| 53 | Г. Кирс, ул. Карла Маркса, 40 | 80 |
| 54 | Г. Кирс, ул. Березничная, 25 | 80 |
| 55 | Г. Кирс, ул. Петровская, 31 | 80 |
| 56 | Г. Кирс, ул. Петровская, 33 | 80 |
| 57 | Г. Кирс, ул. Пушкина, 11 | 65 |
| 58 | Г. Кирс, ул. Чапаева 4 | 77 |
| 59 | Г. Кирс, ул. Чапаева 6 | 78 |
| 60 | Г. Кирс, ул. Чапаева 8 | 79 |
| 61 | Г. Кирс, ул. Чапаева 12 | 79 |
| 62 | Г. Кирс, ул. Чапаева 10 | 79 |
| 63 | Г. Кирс, ул. Чапаева 11 | 79 |

Приложение 3

к программе «Формирование современной

городской среды на 2022-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов (с учетом их физического состояния), расположенных на территории муниципального образования Верхнекамского муниципального округа, подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству на которых планируется благоустройство до 2024 года

| п/п | Адрес дворовой территории | % износа дворовой территории по результатам инвентаризации по состоянию на 01.09.2021г |
| --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |
| 1 | Г. Кирс, ул. Кирова, 7 | 2 |
| 2 | Г. Кирс, ул. Карла Маркса, 14 | 2 |
| 3 | Г. Кирс, ул. Петровская, 11 | 2 |
| 4 | Г. Кирс, ул. Ленина, 25 | 2 |
| 5 | Г. Кирс, ул. Широнина, 10 | 2 |
| 6 | Г. Кирс, ул. Кирова, 21 | 2 |
| 2018 год |  |  |
| 7 | Г. Кирс, ул. Ленина, 18 | 2 |
| 2019 год |  |  |
| 8 | Г. Кирс, ул. Кирова, 17 | 2 |
| 9 | Г. Кирс, ул. Слободская, 3 | 2 |
| 2020 год |  |  |
| 10 | Г. Кирс, ул. Кирова, 9 | 2 |
| 11 | Г. Кирс, ул. Кирова, 15 | 2 |
| 2021 год |  |  |
| 12 | Г. Кирс, ул. Гоголя 17а, | 2 |
| 13 | Г. Кирс, ул. Карла Маркса, 35 | 2 |
| 14 | Г. Кирс, ул. Гоголя, 27 | 2 |
| 15 | Г. Кирс,ул. Кирова. 5 | 2 |
| 2022 год |  |  |
| 16 | Г. Кирс,ул. Гоголя, 19 | 62 |
| 2023 год* |  |  |
| 17 | Г. Кирс, ул. Петровская, 39 | 65 |
| 18 | Г. Кирс, ул. Широнина, 2 | 80 |
| 2024 год* |  |  |
| 19 | Г. Кирс, ул. Гоголя, 36 | 77 |
| 20 | Г. Кирс, ул. Петровская, 37 | 73 |
| 21 | Г. Кирс, ул. Гоголя, 33 | 81 |

*- данные дворовые территории включены планово на основании поданных заявок в отборе администрации Кирсинского городского поселения 2018,2019,2020,2021 гг, могут быть сдвинуты на другой плановый период или исключены из программы на основании письменного отказа собственников жилья.

Приложение 4

к программе «Формирование современной городской среды на 2022-2024 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- фонари:

- Скамья, урна:

Приложение 5

к  программе «Формирование современной городской среды на 2022-2024 годы»

Адресный перечень  всех общественных территорий ( с учетом их физического состояния общественной территории), нуждающихся в благоустройстве.

| п/п | Адрес общественной территории | Название общественной территории | % износа дворовой территории по результатам инвентаризации по состоянию на 01.10.2021г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г. Кирс, ул. Набережная , 1 | Площадь РЦ Досуг | 25 |
| 2 | Г. Кирс, ул. Кирова, 13 | Сквер по ул. Кирова у дома 13 | 2 |
| 3 | П. Гарь, ул. Индустриальная, 16 | Детская площадка п. Гарь | 50 |
| 4 | Г. Кирс, ул. Молодежная, 1 | «Сквер лиственниц» в заречной части города | 50 |
| 5 | Г. Кирс, ул. Кирова, 14 | Детская площадка у здании почты | 10 |
| 6 | Г. Кирс, ул. Заводская, 5 | Территория отдыха в микрорайоне «Стройпоселок» | 45 |
| 7 | Г. Кирс, ул. Ленина, 2 | Городской парк у Покровской церкви | 10 |
| 8 | Кировская область, Верхнекамский район, г Кирс, ул. Кирова | улица | 2 |
| 9 | Кировская область, Верхнекамский район, г Кирс, ул. Ленина (от перекрестка ул. Ленина и ул. Кирова до перекрестка ул. Ленина и ул. Петровская) | Улица | 65 |
| 10 | Г. Кирс, ул. Карла Маркса, д 30-34 | Детская площадка между домами Карла Маркса д 30 и д 34 | 65 |
| 11 | Г. Кирс , пер. Сиреневый, д2а | Детская и спортивная площадка в микрорайоне «Светлый» | 80 |
| 12 | Г. Кирс, ул. Мелиораторов, д. 16а | Детская площадка в микрорайоне «Торф» | 45 |
| 13 | Г Кирс , ул. Кирова, д.3 | «Сквер памяти» по ул. Кирова рядом с яслями «Малыш» | 80 |
| 14 | Кировская область, Верхнекамский район, г Кирс, ул. Ленина (от перекрестка ул. Ленина- ул. Петровская до перекрестка ул. Ленина- ул. Октябрьская) | улица | 80 |
| 15 | Г Кирс , ул. Заречная ( от перекрестка ул. Заречная- ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная- Малая Заречная) | Г Кирс , ул. Заречная ( от перекрестка ул. Заречная- ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная- Малая Заречная) | 80 |
| 16 | С. Лойно, площадь у дома культуры | С. Лойно, площадь у дома культуры | 25 |

Приложение 6

к  программе «Формирование современной городской среды на 2022-2024 годы»

Адресный перечень  общественных территорий (с учетом их физического состояния общественной территории), расположенных на территории муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ, на которых планируется благоустройство до 2024 года

| п/п | Адрес территории общего пользования | Название территории общего пользования | % износа территории по результатам инвентаризации по состоянию на 01.10.2021г |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |
| 1 | Г. Кирс, ул. Ленина, 2 | Городской парк у Покровской церкви | 10 |
| 2018 год |  |  |  |
| 2 | Г. Кирс, ул. Кирова, 13 | Сквер по ул. Кирова у дома 13 | 2 |
| 3 | Г Кирс, ул. Кирова | Центральная улица города – улица Кирова, нечетная сторона. I-этап | 2 |
| 4 | Г. Кирс, ул. Кирова,14 | Детская площадка у здания почты | 10 |
| 2019 год |  |  |  |
| 5 | Г Кирс, ул. Кирова | Центральная улица города – улица Кирова, четная сторона. II -этап | 2 |
| 2020 год |  |  |  |
| 6 | Кировская область, Верхнекамский район, г Кирс, ул. Кирова | улица | 2 |
| 7 | Кировская область, Верхнекамский район, г Кирс, ул. Ленина (от перекрестка ул. Ленина и ул. Кирова до перекрестка ул. Ленина и ул. Петровская) | улица | 65 |
| 2021 год |  |  |  |
| 8 | Кировская область, Верхнекамский район, г Кирс, ул. Ленина (от перекрестка ул. Ленина- ул. Петровская до перекрестка ул. Ленина- ул. Октябрьская) | улица | 80 |
| 2022 год |  |  |  |
| 9 | г. Кирс , ул. Заречная ( от перекрестка ул. Заречная- ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная- Малая Заречная) | г. Кирс , ул. Заречная ( от перекрестка ул. Заречная- ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная- Малая Заречная) | 80 |
| 10 | Г. Кирс, ул. Молодежная, 1 | «Сквер лиственниц» в заречной части города | 50 |
| 11 | Г. Кирс, ул. Заводская, 5 | Детская площадка в микрорайоне «Стройпоселок» | 45 |
| 2023* год |  |  |  |
| 12 | Г. Кирс , ул. Карла Маркса, д. 30-34 | Детская площадка между домами Карла Маркса, д. 30 и д. 34 | 80 |
| 13 | П. Гарь, ул. Индустриальная, 16 | Детская площадка п. Гарь | 50 |
| 14 | С. Лойно, площадь у дома культуры | С. Лойно, площадь у дома культуры | 25 |
| 2024 * год |  |  |  |
| 15 | Г. Кирс, ул. Набережная , 1 | Площадь РЦ Досуг | 25 |
| 16 | Г. Кирс, ул Мелиораторов, д. 16а | Детская площадка в микрорайоне «Торф» | 45 |

*- данные общественные  территории включены планово на основании инвентаризации. На основании голосования на единой федеральной платформе в плановых периодах  могут быть сдвинуты на другой плановый период или исключены из списка на основании не поданных заявок и решения общественной комиссии.

Приложение 7

к  программе «Формирование современной городской среды на 2022-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее года реализации регионального проекта, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления и требованиями утвержденных правил благоустройства.

| п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Название проекта благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Г. Кирс, ул. Ленина, дом 21 | Территория у магазина «Орбита» |
| 2 | Г. Кирс, ул. Ленина, дом 15 | Территория у магазина «Юлия» |
| 3 | Г Кирс, ул. Кирова, дом 7 | Территория у магазина «Детки» |
| 4 | Г Кирс, ул. Кирова, дом 26 | Территория у магазина «Кроха» |

Приложение 8

к программе «Формирование современной городской среды на 2022-2024г»

Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2022-2024 гг.»

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории населенных пунктов Верхнекамского муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды и комплексного развития города и других населенных пунктов Верхнекамского муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатель: доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатель: доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; | % | 12* | 15 | 15 | 15 |
|  | Отдельное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий в текущем году (нарастающим итогом) | Ед. | 15* | 16 | 18 | 21 |
|  | Отдельное мероприятие: Благоустройство общественных пространств |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Количество благоустроенных пространств в текущем году (нарастающим итогом) | Ед. | 8* | 11 | 14 | 16 |
|  | Отдельное мероприятие: Привлечение в реализацию муниципальной программы граждан старше 14 лет |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: количество человек принявших участие в голосовании на единой федеральной платформе | чел | 4086** | 1482** | 1500** | 1512** |

*- с учетом реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда»  с 2017 года.

**- показатель рассчитывается на основании доли привлеченных в реализацию проекта за каждый год реализации отдельно на территории города, базовое значение указано фактическое количество проголосовавших на единой федеральной платформе в 2020 году на территории  Кирсинского городского поселения.

Приложение 9

к программе «Формирование современной городской среды на 2022-2024г»

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Методика расчета значения показателя, источник получения информации |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2021-2024гг.» |  |
| доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий | значение показателя рассчитывается по формуле: D1 = Дб / Д x 100%, где: D1 - доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий, процентов; Дб - количество реализованных в течение отчетного года в рамках муниципальной программы проектов благоустройства дворовых территорий, единиц; Д - количество запланированных к реализации в течение отчетного года в рамках муниципальной программы проектов благоустройства дворовых территорий, единиц (значения показателей определяются на основании данных соглашения с министерством ЖКХ Кировской области) |
| доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий | значение показателя рассчитывается по формуле: D2 = Об / О x 100%, где: D2 - доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий, процентов; Об - количество реализованных в течение отчетного года в рамках муниципальной программы проектов благоустройства общественных территорий, единиц; О - количество запланированных к реализации в течение отчетного года в рамках муниципальной программы проектов благоустройства общественных территорий, единиц (значения показателей определяются на основании данных соглашения с министерством ЖКХ Кировской области) |
| доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | значение показателя рассчитывается по формуле: Dг = ГУ / Г x 100%, где: Dг - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании Верхнекамский муниципальный округ, процентов; ГУ - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании Верхнекамский муниципальный округ, человек; Г - общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании Верхнекамский муниципальный округ, человек (значения показателей определяются на основании статистических данных и данных единой федеральной платформы по сбору голосов) |
| Отдельное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий в текущем году (нарастающим итогом) | значение показателя определяется на основании данных общественной комиссии в отчетном году, представляемых администрации. |
| Отдельное мероприятие: Благоустройство общественных территорий |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий в текущем году (нарастающим итогом) | значение показателя определяется на основании данных общественной комиссии в отчетном году, представляемых администрации. |
| Отдельное мероприятие: Привлечение в реализацию муниципальной программы граждан старше 14 лет |  |
| Показатель: количество человек принявших участие в голосовании на единой федеральной платформе | значение показателя определяется на основании данных с единой федеральной платформы и итогового протокола голосования утвержденного общественной комиссией. |

Приложение 10

к программе «Формирование современной городской среды на 2022-2024 гг.»

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых софинансируются из бюджета муниципального образования или внебюджетных источников.

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| Подача заявки на определение границ дворовой территории | Администрация Верхнекамского муниципального округа, жители МКД (по согласованию) | ежегодно |
| Определение границ дворовой территории | Кирсинское представительство КОГБУ «БТИ» (по согласованию), ООО «Агентство кадастровых работ» (по согласованию). | ежегодно |
| Прием заявок от жителей МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов (с учетом их физического состояния), расположенных на территории муниципального образования, подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству на которых планируется благоустройство до 2024 года | Администрация Верхнекамского муниципального округа | ежегодно |

Приложение 11

к программе «Формирование современной городской среды на 2022-2024г»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве до 2024 года.

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| Проведение инвентаризации | Администрация Верхнекамского муниципального округа | 2022-2024 |
| Составление паспортов и занесение в информационную систему ГИС ЖКХ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | 2022-2024 |
| Заключение соглашений с собственниками ижс | Администрация Верхнекамского муниципального округа | 2022-2024 |

Перечень составленных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве до 2024 года.*

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Годы реализации |
| --- | --- | --- |

*- перечень будет составлен после преобразования в муниципальный Верхнекамский округ.

Приложение 12

к программе «Формирование современной городской среды на 2022-2024г»

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источники финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого |
| 1 | Муниципальная программа " Формирование современной городской среды на 2022-2024г " | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Отдельное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие: Благоустройство общественных территорий | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Отдельное мероприятие: Привлечение в реализацию муниципальной программы граждан старше 14 лет | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | администрация Верхнекамского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*- финансирование мероприятий будет после заключения соглашения с министерством энергетики и ЖКХ Кировской области.