Протокол №4

г. Кирс                                                                              «__»  июля 2022 г.

Участники совещания члены общественной муниципальной комиссии согласно постановлению администрации Верхнекамского муниципального округа от  14.02.2022 №197 «О создании общественной муниципальной комиссии», представители общественности по контролю над реализацией благоустройства территории отдыха «Стройпоселок»

Повестка дня собрания общественной  комиссии:

- Изменение параметров ремонта пешеходной зоны г. Кирс, ул. Заречная ( от перекрестка ул. Заречная - ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная- Малая Заречная)

- Изменение видов работ по благоустройству территории отдыха «Стройпоселок».

По первому вопросу:

При установке металлического  ограждения были сужены параметры пешеходной зоны в связи с неровностью края плотины и для соблюдения вертикального и горизонтального уровней, проектом данный факт не был учтен из-за естественного разрушения кромки набережной. Для избежания  предельного сужения проезжей части, а также для установки дорожных столбиков, которые выполняют функцию ориентира на особо опасных участках дорог, при неблагоприятных погодных условиях, таких как туман, осадки, снегопад, низкая видимость в ночное время, необходимо пересмотреть объемы брусчатки и бордюрного камня. Данные параметры не противоречат ГОСТ Р 50970-96 Технические средства организации дорожного движения - минимальная ширина однополосной пешеходной дорожки должна быть не менее 1,0 м.

Решили:

Заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту с изменениями объемов бордюрного камня 143,1 м и брусчатки 14,688 м2 , без изменения цены контракта.

По второму вопросу:

Администрация округа вышла с инициативой о выделении дополнительных средств на благоустройство территории отдыха «Стройпоселок». Смета, проверенная в экспертизе, подразумевает работы по укладке брусчатки и установке скамеек и урн. Инициативная группа жителей вышла с предложение дооборудовать детскую площадку, поставить дополнительное оборудование, освещение и видеонаблюдение, что предусмотрено дизайн проектом, который был утвержден жителями города, работы по укладке брусчатки не выполнять.

Решили:

Администрации Верхнекамского муниципального округа выйти с предложением в Министерство строительства и ЖКХ о замене видов работ без изменения суммы ассигнований, выделенных местному бюджету.

Протокол вел

___________ (В.В. Ушакова)

Участники совещания:

________________________(_Е.Ю. Аммосова)

__________________________( В.В. Волокитин)

_________________________(В.С. Широнина)

__________________________(И.Б. Бронников)

_________________________(А.В. Григорьев)

_________________________(И.Г. Семеновых)

_________________________(П.В. Сюткин)

__________________________(Е.В. Безродных)

Представители общественности по контролю над реализацией благоустройства территории отдыха «Стройпоселок»:

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________