Протокол №3

г. Кирс                                                                              «04»  июля 2022 г.

Участники совещания члены общественной муниципальной комиссии согласно постановлению администрации Верхнекамского муниципального округа от  14.02.2022 №197 «О создании общественной муниципальной комиссии»

Повестка дня собрания общественной  комиссии:

- Изменение параметров ремонта пешеходной зоны г. Кирс, ул. Заречная ( от перекрестка ул. Заречная - ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная- Малая Заречная)

По вопросу:

При установке металлического  ограждения были сужены параметры пешеходной зоны в связи с неровностью края плотины и для соблюдения вертикального и горизонтального уровней, проектом данный факт не был учтен из-за естественного разрушения кромки набережной. Для избежания  предельного сужения проезжей части, а также для установки дорожных столбиков, которые выполняют функцию ориентира на особо опасных участках дорог, при неблагоприятных погодных условиях, таких как туман, осадки, снегопад, низкая видимость в ночное время, необходимо пересмотреть размер тротуара с 1,5 м до 1,20 м, с учетом бордюрного камня- 1,35 м. Данные параметры не противоречат ГОСТ Р 50970-96 Технические средства организации дорожного движения - минимальная ширина однополосной пешеходной дорожки должна быть не менее 1,0 м.

Решили:

В связи с невозможностью расширения тротуара до 1,5 м установить ширину 1,20 м, с учетом бордюрного камня- 1,35 м.

Администрации Верхнекамского округа Кировской области внести изменения в муниципальный контракт, за счет увеличения длины тротуара продлить тротуар в сторону микрорайона «Зарека».

Протокол вел

___________ (В.В. Ушакова)

Участники совещания:

________________________(_Е.Ю. Аммосова)

__________________________( В.В. Волокитин)

_________________________(В.С. Широнина)

__________________________(И.Б. Бронников)

_________________________(А.В. Григорьев)

_________________________(И.Г. Семеновых)

_________________________(П.В. Сюткин)

__________________________(Е.В. Безродных)