Протокол №2

г. Кирс                                                                              «01»  июня 2022 г.

Участники совещания члены общественной муниципальной комиссии согласно постановлению администрации Верхнекамского муниципального округа от  14.02.2022 №197 «О создании общественной муниципальной комиссии»:

Повестка дня собрания общественной  комиссии:

- Утверждение ежемесячного отчета по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Утверждение общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году.

- Сбор предложений по благоустройству общественных пространств победителей голосования.

По первому вопросу:

На 2022 год:

- Для благоустройства территорий в 2022 году заключено 9 контрактов, из них по 3 контрактам работы начаты, по остальным подрядчики еще не приступили к работам, кассовый расход составляет 0 рублей.

Решили:

Утвердить ежемесячный отчет.

По второму вопросу:

С 15.04.2021 по 30.05.2021 было проведено голосование по выбору территорий на единой федеральной платформе по выбору территорий для благоустройства в 2023 году. В голосовании приняли участие 4382 человека первое место заняло общественное пространство  г Кирс, тротуары по ул. Гоголя, второе место – «сквер лиственниц» в заречной части города,

третье место - с. Лойно, площадь у дома культуры, протокол голосования прилагается.

Поступили предложения о включении в программу следующих  общественных пространств:

Детская площадка по ул. Ленина 25,

Скейт-парк в парке у церкви,

Стадион в заречной части города у домов Стадионная 1,2

Широнина 9 детская площадка,

Тротуары по ул. Заречной.

Решили:

- Утвердить протокол по голосованию,

- Утвердить три победителя,

- Администрации Верхнекамского муниципального округа внести изменения в муниципальную программу до 10.07.2022 и проект постановления разместить на официальном сайте Верхнекамского округа на общественные обсуждения на 30 календарных дней.

Включить в программу:

Детскую площадку по ул. Ленина 25,

скейт-парк у церкви;

Отклонить: стадион в заречной части города у домов Стадионная 1,2, данная территория может быть включена в программу благоустройства в случае, если общественное пространство является наиболее посещаемым местом,

Детскую площадку Широнина 9, так как на земельном участке имеются постройки – сараи принадлежащие МКД Широнина 9,

Тротуары по ул. Заречной – по существующему град плану тротуаров по ул. Заречной нет, соответственно новое строительство не возможно из-за заужения проезжей части.

По третьему вопросу:

Поступили предложения по благоустройству общественных пространств:

- г. Кирс, тротуары по ул. Гоголя – выполнить работы по ремонту пешеходной зоны, водоотведению и озеленению территории.

- «сквер лиственниц» в заречной части города – сделать спортивную площадку, благоустроить пешеходную зону, оградить мини-футбольное поле, свести аварийные деревья.

- с. Лойно, площадь у дома культуры выполнить работы по укладке брусчатке, установить скамьи и вазоны.

Решили:

Утвердить все виды работ, администрации Верхнекамского округа организовать выезды на местности принять все предложения граждан.

Администрации Верхнекамского округа разработать дизайн-проекты и сметы до 15.09.2022.

Протокол вел

___________ (В.В. Ушакова)

Участники совещания:

________________________(А.В. Олин)

________________________(_Е.Ю. Аммосова)

__________________________( В.В. Волокитин)

_________________________(В.С. Широнина)

__________________________(И.Б. Бронников)

_________________________(А.В. Григорьев)

_________________________(И.Г. Семеновых)

_________________________(П.В. Сюткин)

__________________________(Е.В. Безродных)

| Субъект РФ |  | Кировская область |
| --- | --- | --- |
| Муниципалитет |  | Верхнекамский муниципальный округ |
| Код ОКТМО |  | 33507000 |
| Общее количество контрактов на текущий год |  | 9 |
| В статусе "Черновик" |  | 0 |
| В статусе "Готовится документация" |  | 0 |
| В статусе "Размещён на площадке" |  | 0 |
| В статусе "Выбран исполнитель" |  | 0 |
| В статусе "Контракт заключён" |  | 9 |
| В статусе "Приёмка работ" |  | 0 |
| В статусе "Есть претензии" |  | 0 |
| В статусе "Контракт расторгнут" |  | 0 |
| В статусе "Контракт закрыт" |  | 0 |
| Планируемая стоимость |  | 5 496 826 |
| Сметная стоимость |  | 5 496 826 |
| Законтрактованная стоимость |  | 5 496 826 |
| Выплаченная стоимость |  | 0 |
| Сумма экономии средств по контрактам |  | 0 |
| Согласовано: |  |  |
| заместитель главы администрации муниципального округа по работе с территориальными отделами, начальник МКУ «Благоустройство», Аммосова Елизавета Юрьевна |  |  |
| (должность, ФИО) |  | (подпись) |
| Заведующий отделом по делам ГО и ЧС Волокитин Владимир Валентинович |  |  |
| (должность, ФИО) |  | (подпись) |
| заведующий отделом проектной деятельности архитектуры и градостроительства Ушакова Валентина Викторовна |  |  |
| (должность, ФИО) |  | (подпись) |
| Начальник МКУ «Управления по делам молодежи спорту и проблемам семьи» Широнина Валентина Сергеевна |  |  |
| (должность, ФИО) |  | (подпись) |
| Начальник КОГАУ "Многофункциональный Центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" Семеновых Ирина Германовна |  |  |
| (должность, ФИО) |  | (подпись) |

ПРОТОКОЛ

Заседания общественной комиссии по итогам проведения в 2022 году голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru под председательством заместителя главы администрации муниципального округа по работе с территориальными отделами, начальник МКУ «Благоустройство» Аммосовой Елизаветы Юрьевны.

Присутствовали:

Аммосова  Елизавета Юрьевна, заместитель главы администрации муниципального округа по работе с территориальными отделами, начальник МКУ «Благоустройство», председатель  комиссии;

Ушакова Валентина Викторовна, заведующий отделом проектной деятельности архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии;

Волокитин Владимир Валентинович  – заведующий отделом по делам ГО и ЧС, член комиссии;

Широнина Валентина Сергеевна – начальник МКУ «Управления по делам молодежи спорту и проблемам семьи», член комиссии(по согласованию);

Бронников Иван Борисович, инженер лесного хозяйства ООО "ЛесКом", член комиссии (по согласованию);

Григорьев Андрей Викторович, член «Всероссийского общества инвалидов», член комиссии (по согласованию);

Семеновых Ирина Германовна - начальник КОГАУ "Многофункциональный Центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг", член комиссии (по согласованию);

Сюткин Петр Викторович, начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Верхнекамскому району майор полиции, член комиссии (по согласованию);

Безродных Елена Владимировна – корреспондент КОГАУ «Вятский издательский дом», редакции «Прикамская новь».

Об итогах голосования граждан в 2022 году по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru

По Верхнекамскому муниципальному округу Кировской области

- Принять к сведению информацию Ушаковой Валентины Викторовны, заведующего отделом проектной деятельности архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии об итогах голосования граждан Верхнекамского муниципального округа Кировской области по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

- Утвердить результаты голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru по  Верхнекамскому муниципальному округу согласно приложению к настоящему протоколу.

- По итогам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и в соответствии с количеством  набранных голосов граждан, определить победителей общественные территории для реализации в  2023  году:

| № место | Наименование общественной территории (дизайн-проекта), признанной победителем по итогам рейтингового голосования | Вид объекта общественной территории (парк, сквер, бульвар, набережная, благоустройство памятных мест, площади и иное) | Количество голосов, поданных за конкретную общественную территорию | Планируемый год реализации территории - победителя голосования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тротуары по ул. Гоголя | иное | 1931 | «да» |  |  |  |
| 2 | «Сквер лиственниц» в заречной части города второй этап | сквер | 738 | «да» |  |  |  |
| 3 | С. Лойно, площадь у дома культуры | площадь | 699 | «да» |  |  |  |

1 июня 2022 г             председатель общественной комиссии, заместитель главы администрации муниципального округа 
по работе с территориальными отделами, начальник МКУ «Благоустройство» – Аммосова Е.Ю.

_______________________________                                                     (подпись)