**ПРОТОКОЛ №4**

г. Кирс 02.07.2024

**Место, дата и время**

По адресу: Кировская область, Верхнекамский район, город Кирс, ул. Кирова, дом 16 (1-ый этаж, малый зал), 02.07.2024 года, 16 часов 00 минут.

**Участники совещания**

члены общественной муниципальной комиссии согласно постановлению администрации Верхнекамского муниципального округа от 14.02.2022 №197 «О создании общественной муниципальной комиссии»

**Присутствовали:**

Ушакова Валентина Викторовна, заведующий отделом проектной деятельности архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии;

Волокитин Владимир Валентинович – заведующий отделом по делам ГО и ЧС, член комиссии;

Широнина Валентина Сергеевна – начальник МКУ «Управления по делам молодежи спорту и проблемам семьи», член комиссии (по согласованию);

Бронников Иван Борисович, инженер лесного хозяйства ООО "ЛесКом", член комиссии (по согласованию);

Григорьев Андрей Викторович, член «Всероссийского общества инвалидов», член комиссии (по согласованию);

Семеновых Ирина Германовна - начальник КОГАУ "Многофункциональный Центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг", член комиссии (по согласованию);

Безродных Елена Владимировна – корреспондент КОГАУ «Вятский издательский дом», редакции «Прикамская новь».

**Повестка:**

Замена видов работ по благоустройству площади у церкви .

**Слушали**: Ушакову Валентину Викторовну, заведующий отделом проектной деятельности архитектуры и градостроительства

В связи с разработкой единого концептуального решения благоустройства парка и набережной и направления заявки на Всероссийский конкурс с проектом «Комплекс общественных пространств по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, улица Набережная 1, площадь РЦ Досуг с городским садом и набережной», предлагаю отказаться от работ по засыпке островка безопасности цветным щебнем в рамках муниципального контракта № 03402000033230118950001 от 11.09.2023 благоустройство площади у церкви Покрова Пресвятой Богородицы в г. Кирс Верхнекамского района Кировской области и заключить новый контракт на оформление данного островка плиткой «Оригами», как предложено в проекте благоустройства комплекса пространств в городе Кирс и в связи с тем, что данная плитка по цене практически сопоставима с цветным щебнем, но при этом технические характеристики гораздо выше, так толщина данной плитки составляет 80 мм, прочность М-200.

**Решили:**

В связи с разработкой единого концептуального решения благоустройства парка и набережной и направления заявки на Всероссийский конкурс с проектом «Комплекс общественных пространств по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, улица Набережная 1, площадь РЦ Досуг с городским садом и набережной»

заменить работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 100мм и мраморного щебня, фракция 5-20 мм, цвет зеленый. В данной части оформить расторжение контракта по соглашению сторон.

 уведомить подрядчика о решении комиссии

 отделу проектной деятельности, архитектуры и градостроительства составить смету и заключить муниципальный контракт на благоустройство площади плиткой «Оригами».

**Секретарь комиссии** Ушакова В.В.

**Члены комиссии:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( В.В. Волокитин)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(В.С. Широнина)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(И.Б. Бронников)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(А.В. Григорьев)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(И.Г. Семеновых)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(П.В. Сюткин)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Е.В. Безродных)