Извещение
о начале выполнения комплексных
кадастровых работ

1. В период с 26 июля 2022 г. по 01 декабря 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории:

- Верхнекамского муниципального округа Кировской области, в границах кадастровых кварталов 43:05:320803; 43:05:310602 будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с  муниципальным контрактом от 25.07.2022 г.  заключенным со стороны заказчика:  муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области

почтовый адрес: 612820, город Кирс, улица Кирова, дом  № 16

адрес электронной почты: imushavr@yandex.ru,

номер контактного телефона: 8(83339)2-33-72;

со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО "АЗИМУТ-ЮГ",

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:  Коробкова Юлия Александровна

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров»

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1626

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 19.10.2016

почтовый адрес: 352800, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ТУАПСЕ, УЛ ШАУМЯНА, ДОМ 32

адрес электронной почты: Azimyt-ug@yandex.ru;

номер контактного телефона: 8-928-854-34-33;

2.  Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3.  Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (газета «Прикамская Новь») вправе предоставить кадастровому инженеру – Коробковой Юлии Александровне  исполнителю комплексных кадастровых работ, указанного в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4.  Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5.  График выполнения комплексных кадастровых работ:

| № п/п | Место выполнения комплексных кадастровых работ | Время выполнения комплексных кадастровых работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, в границах кадастровых кварталов 43:05:320803; 43:05:310602: - Обследование объектов, определение местоположения и характеристик, определение координат характерных точек границ земельных участков, контуров зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), объектов незавершенного строительства (с выездом на место проведения Работ). | с 26.07.2022 года до 10.08.2022 года |
| 2. | Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, в границах кадастровых кварталов 43:05:320803; 43:05:310602: 1. Разработка проекта карты-плана территории. 2. Согласование местоположения границ земельных участков. 3. Подготовка проекта карты-плана территории в окончательной редакции (с учетом актов согласования местоположения границ, заключений согласительной комиссии) и его проверка посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» на официальном сайте Росреестра с получением протокола проверки. 4. Направление Исполнителем проекта карты-плана территории Заказчику в окончательной редакции (в бумажном виде в 2-х экземплярах) для утверждения. | с 11.08.2022 года по 01.09.2022 года |

| 3. | Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, в границах кадастровых кварталов 43:05:320803; 43:05:310602: - Направление Исполнителем сведений о выявленных объектах недвижимости, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы, Заказчику и в орган регистрации прав в соответствии с частью 4.1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ. | с 02.09.2022 года по 01.11.2022 года |
| --- | --- | --- |

| 4. | Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, в границах кадастровых кварталов 43:05:320803; 43:05:310602: 1. Направление Заказчиком утвержденных карт-планов территорий в орган регистрации прав для осуществления государственного кадастрового учета и внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН. 2. Доработка Исполнителем карт-планов территории по замечаниям органа регистрации прав (в соответствии с уведомлениями о приостановлении кадастрового учета). 3. Получение выписок из ЕГРН, подтверждающих осуществление государственного кадастрового учета и внесение сведений на основании подготовленных в результате выполнения комплексных кадастровых работ карт-планов территорий. | с 02.11.2022 года по 01.12.2022 года |
| --- | --- | --- |