**ДАННЫЕ  
о ходе и результатах осуществления мероприятий  
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
в жилищном фонде Верхнекамского муниципального округа Кировской областипо состоянию на 01.04.2024**

Во исполнение требований законодательства в области энергосбережения продолжается реализация мероприятий, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Кировской области.

Мониторинг оснащенности приборами учета энергетических ресурсов жилищного фонда осуществляется ежемесячно и представлен на сайте www.energy43.ru.

Оснащенностьмногоквартирных домов Кировской области  
общедомовыми приборами учетаиспользуемых энергетических ресурсов

по состоянию на 01.04.2024

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ресурса | Уровень оснащенности приборами учета в многоквартирных домах, % |
| холодная вода | 78,6 |
| горячая вода | 51,8 |
| тепловая энергия | 70,8 |
| электрическая энергия | 100,0 |

Для достижения повышения качества предоставления коммунальных услуг для населения; снижение аварийности на объектах и системах жизнеобеспечения Кировской области; увеличение количества многоквартирных домов, расположенных на территории Кировской области, в которых выполнены работы по капитальному ремонту; повышение эффективности потребления и рационального использования энергетических ресурсов; повышение уровня газификации и использования природного газа утверждена государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» на 2024-2030 годы, утверждена постановлением Правительства Кировской области от 11.01.2024 № 6-П.

Целями Государственной программы являются:

* повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;
* повышение энергоэффективности.

Реализация Государственной программы осуществляется за счет реализации Региональных проектов:

* Развитие электроэнергетики и системы газоснабжения Кировской области.
* Создание условий для бесперебойного предоставления бытовых   
  и коммунальных услуг на территории Кировской области.
* Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества  
  в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области.
* Чистая вода.
* Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области.

*Региональный проект «Создание условий для бесперебойного предоставления бытовых и коммунальных услуг на территории Кировской области».*

В рамках реализации Регионального проекта 2024 году запланировано строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании, а также запланирован ремонт объекта бытовой инфраструктуры. На реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период выделена сумма в размере – 923 091,448 тыс. рублей, из них областной бюджет – 1 345,1 тыс. рублей, местный бюджет – 1345,1 тыс. рублей, внебюджетные источники 920 401,248 тыс. рублей,наследующие мероприятия:

1. Строительство сетей водоснабжения с. Лойно областной бюджет.
2. Строительство новой котельной, работающей на фрезерном торфе   
   в г. Кирс.

*Региональный проект «Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области».*

Снижение износа жилищного фонда достигается за счет проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области. В областную [программу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=208262&date=26.01.2024&dst=100432&field=134) «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденную постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 N 254/210 «Об областной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», включено   
274 многоквартирных дома, расположенных на территории Верхнекамского муниципального округа Кировской области, общей площадью 22, 449 тыс. м².

В настоящее время в краткосрочный план 2024 года включен 31 многоквартирный дом (МКД), в отношении которых Фонд капитального ремонта обеспечивает проведение работ:

* по 2 МКД – заключены договоры на разработку проектно-сметной документации;
* по 11 МКД – объявлены ЭА на выполнение ремонтных работ.

На приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и благоприятные условия для проживания на 2024 год запланировано – 273 875,730 тыс. рублей.

*Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области».*

Для повышения комфортности городской среды на территории Кировской области на 2024 год местному бюджету предоставлена субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий, по устройству и (или) модернизации уличного освещения Верхнекамскому муниципальному округув размере – 2 690,2 тыс. рублей:

Продолжаются текущие ремонты жилищного фонда Кировской области, в рамках которых проводятся следующие мероприятия:

* Установка источников освещения, оборудованных энергосберегающими технологиями (датчиками движения, присутствия и т.д.), замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы.
* Текущий ремонт инженерных коммуникаций, восстановление изоляции трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, канализации в подвальных помещениях, ревизия систем отопления с установкой (заменой, регулировкой) запорной и регулирующей арматуры.

Администрацией Верхнекамского муниципального округа Кировской области проводится активная работа с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, с собственниками жилых помещений в части разъяснений требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о необходимости соблюдений данных требований, а также возможной экономии вследствие внедрения энергоэффективных технологий, использования энергоэффективного оборудования и материалов, в том числе установки приборов учета используемых энергетических ресурсов.