| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.02.2022 |  | № | 158 |
| г. Кирс |  |  |  |

О проведении актуализации схем теплоснабжения на 2022 год  в Верхнекамском муниципальном округе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кировской области от 11.10. 2019  № 299-ЗО «О внесении изменений в статью 7 Закона Кировской области «О местном самоуправлении в Кировской области, статью 3 Закона Кировской области «О межбюджетных отношениях в Кировской области», постановлением Правительства Российской  Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Верхнекамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести  актуализацию на 2022 год:

1.1. Схемы теплоснабжения Кайского сельского поселения, утвержденной постановлением администрации Кайского сельского поселения  от 23.03.2018 № 25 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Кайского сельского поселения Верхнекамского района до 2039 года».

1.2. Схемы теплоснабжения Созимского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области на срок 15 лет до 2029 года, утвержденной постановлением администрации Созимского сельского поселения от 09.01.2014 № 01 «Об утверждении схемы теплоснабжения Созимского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области» (с изменениями от 23.08.2021 № 553).

1.3. Схемы теплоснабжения Кирсинского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Кирсинского городского поселения от 28.05.2015 № 173 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Кирсинское городское поселение» (с изменениями от 11.04.2017 № 132, от 03.04.2018 № 148, от 30.04.2018 № 217  от 15.04.2019 № 191).

1.4. Схемы теплоснабжения Светлополянского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Светлополянского городского поселения от 23.03.2018 № 40 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Светлополянского городского поселения Верхнекамского района Кировской области».

1.5. Схемы теплоснабжения Рудничного городского поселения, утвержденной постановлением администрации Рудничного городского поселения от 30.03.2018 № 51 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Рудничного городского поселения Верхнекамского района Кировской области» (с изменениями от 10.04.2019 № 69, от 10.04.2020 № 78).

1.6. Схемы теплоснабжения Лесного городского поселения, утвержденной постановлением администрации Лесного городского поселения от 21.04.2020 № 86 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Лесное городское поселение».

2. Утвердить графики актуализации Схем теплоснабжения согласно приложениям № 1 - № 6.

3. Создать рабочую группу по актуализации Схем теплоснабжения и утвердить ее состав согласно приложению № 7.

4. Утвердить формы уведомлений о проведении актуализации Схем теплоснабжения Кайского сельского поселения, Созимского сельского поселения, Кирсинского городского поселения, Светлополянского городского поселения, Рудничного городского поселения, Лесного городского поселения согласно приложениям № 8 – 13.

5. Управляющему делами администрации Верхнекамского муниципального округа Осколковой И.С. организовать в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления размещение на официальном сайте муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ уведомлений о проведении актуализации Схем теплоснабжения, указанных в п. 4 настоящего постановления,  и информации в соответствии с  Требованиями  к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154.

6. Осуществлять прием предложений от ресурсоснабжающих организаций  и иных лиц по актуализации Схем теплоснабжения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

7. Результаты актуализации Схем теплоснабжения представить на утверждение не позднее 25 апреля 2022 года.

8. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

Глава Верхнекамского

муниципального округа                                                                         А.В. Олин

_______________________________________________________________________

подготовлено

Заведующий отделом жилищно-

коммунального   хозяйства                                                       В.Н. Маляров

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации муниципального

округа                                                                                      А.Н. Суворов

Заведующий правовым отделом	                  		        Н.А. Шмигальская

разослать: Суворову А.Н., отдел ЖКХ, заведующим территориальных отделов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 04.02.2022  № 158

ГРАФИК

актуализации Схемы теплоснабжения Кайского сельского поселения

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации Кайского сельского поселения от 23.03.2018 № 25, на официальном сайте муниципального округа в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления до 07.02.2022 |
| 2 | Прием предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения | до 10.03.2022 |
| 3 | Размещение на официальном сайте муниципального округа проекта актуализации схемы теплоснабжения | до 10.03.2022 |
| 4 | Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения путем сбора замечаний и предложений, срок сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта актуализации схемы теплоснабжения | до 11.04.2022 |
| 5 | Размещение информации о проведении публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 23 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний 11.04.2022 |
| 6 | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему 21.04.2022 |
| 7 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний 22.04.2022 |
| 8 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний в соответствии с пунктом 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний 22.04.2022 |
| 9 | Утверждение актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения при внесении в нее изменений, в соответствии с пунктом 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | Не позднее 25.04.2022 |
| 10 | Размещение актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения на официальном сайте муниципального округа в полном объеме, в соответствии с пунктом 32 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения, но не позднее 10.05.2022 |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 04.02.2022  № 158

ГРАФИК

актуализации Схемы теплоснабжения Созимского сельского поселения.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Созимского сельского поселения, утвержденной постановлением администрации Созимского сельского поселения от 09.01.2014 № 01 (с изменениями от 23.08.2021 № 533), на официальном сайте муниципального округа, в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления до 07.02.2022 |
| 2 | Прием предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения | до 10.03.2022 |
| 3 | Размещение на официальном сайте муниципального округа проекта актуализации схемы теплоснабжения | До 10.03.2022 |
| 4 | Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения путем сбора замечаний и предложений, срок сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта актуализации схемы теплоснабжения | до 11.04.2022 |
| 5 | Размещение информации о проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 23 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний 11.04.2022 |
| 6 | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему 21.04.2022 |
| 7 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний 22.04.2022 |
| 8 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний в соответствии с пунктом 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний 22.04.2022 |
| 9 | Утверждение актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения при внесении в нее изменений, в соответствии с пунктом 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | Не позднее 25.04.2022 |
| 10 | Размещение актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения на сайте муниципального округа в полном объеме, в соответствии с пунктом 32 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения не позднее 10.05.2022 |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 04.02.2022   № 158

ГРАФИК

актуализации Схемы теплоснабжения Кирсинского городского поселения

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации Кирсинского городского поселения от 28.05.2015 № 173 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Кирсинское городское поселение (с изменениями от 11.04.2017 № 132, от 03.04.2018 № 148, от 30.04.2018 № 217 от 15.04.2019 № 191), на официальном сайте муниципального округа, в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления до 07.02.2022 |
| 2 | Прием предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения | до 10.03.2022 |
| 3 | Размещение на официальном сайте муниципального округа проекта актуализации схемы теплоснабжения | До 10.03.2022 |
| 4 | Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения путем сбора замечаний и предложений, срок сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта актуализации схемы теплоснабжения | до 11.04.2022 |
| 5 | Размещение информации о проведении публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 23 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний 11.04.2022 |
| 6 | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему 21.04.2022 |
| 7 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний 22.04.2022 |
| 8 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний в соответствии с пунктом 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний 22.04.2022 |
| 9 | Утверждение актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения при внесении в нее изменений, в соответствии с пунктом 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | Не позднее 25.04.2022 |
| 10 | Размещение актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения на сайте округа в полном объеме, в соответствии с пунктом 32 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения не позднее 10.05.2022 |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от  04.02.2022  № 158

ГРАФИК

актуализации Схемы теплоснабжения Светлополянского городского поселения

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации Светлополянского городского поселения от 23.03.2018 № 40 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Светлополянского городского поселения Верхнекамского района Кировской области», на официальном сайте муниципального округа, в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления до 07.02.2022 |
| 2 | Прием предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения | до 10.03.2022 |
| 3 | Размещение на официальном сайте муниципального округа проекта актуализации схемы теплоснабжения | До 10.03.2022 |
| 4 | Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения путем сбора замечаний и предложений, срок сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта актуализации схемы теплоснабжения | до 11.04.2022 |
| 5 | Размещение информации о проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 23 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний 11.04.2022 |
| 6 | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему 21.04.2022 |
| 7 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний 22.04.2022 |
| 8 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний в соответствии с пунктом 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний 22.04.2022 |
| 9 | Утверждение актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения при внесении в нее изменений, в соответствии с пунктом 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | Не позднее 25.04.2022 |
| 10 | Размещение актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения на сайте муниципального округа в полном объеме, в соответствии с пунктом 32 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения не позднее 10.05.2022 |

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 04.02.2022  № 158

ГРАФИК

актуализации Схемы теплоснабжения Рудничного городского поселения

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Рудничного городского поселения, утвержденной постановлением администрации Рудничного городского поселения от 30.03.2018 № 51 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Рудничного городского поселения Верхнекамского района Кировской области» (с изменениями от 10.04.2019 № 69, от 10.04.2020 № 78) на официальном сайте муниципального округа, в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления до 07.02.2022 |
| 2 | Прием предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения | до 10.03.2022 |
| 3 | Размещение на официальном сайте муниципального округа проекта актуализации схемы теплоснабжения | До 10.03.2022 |
| 4 | Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения путем сбора замечаний и предложений, срок сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта актуализации схемы теплоснабжения | до 11.04.2022 |
| 5 | Размещение информации о проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 23 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний 11.04.2022 |
| 6 | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему 21.04.2022 |
| 7 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний 22.04.2022 |
| 8 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний в соответствии с пунктом 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний 22.04.2022 |
| 9 | Утверждение актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения при внесении в нее изменений, в соответствии с пунктом 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | Не позднее 25.04.2022 |
| 10 | Размещение актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения на сайте муниципального округа в полном объеме, в соответствии с пунктом 32 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения не позднее 10.05.2022 |

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 04.02.2022  № 158

ГРАФИК

актуализации Схемы теплоснабжения Лесного городского поселения

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Лесного городского поселения, утвержденной постановлением администрации Лесного городского поселения от 21.04.2020 № 86 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Лесное городское поселение», на официальном сайте муниципального округа, в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления до 07.02.2022 |
| 2 | Прием предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения | до 10.03.2022 |
| 3 | Размещение на официальном сайте муниципального округа проекта актуализации схемы теплоснабжения | До 10.03.2022 |
| 4 | Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения путем сбора замечаний и предложений, срок сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта актуализации схемы теплоснабжения | до 11.04.2022 |
| 5 | Размещение информации о проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 23 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний 11.04.2022 |
| 6 | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему 21.04.2022 |
| 7 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний 22.04.2022 |
| 8 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний в соответствии с пунктом 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний 22.04.2022 |
| 9 | Утверждение актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения при внесении в нее изменений, в соответствии с пунктом 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | Не позднее 25.04.2022 |
| 10 | Размещение актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с пунктом 32 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения не позднее 10.05.2022 |

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 04.02.2022   № 158

СОСТАВ

рабочей группы по актуализации схем теплоснабжения

Суворов А.Н. – первый заместитель главы администрации Верхнекамского муниципального округа, председатель рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Маляров В.Н. – заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства,

Коробейников К.Г. – заместитель заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства,

Радостева К.С. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства,

Варанкина Т.А. – заведующий Светлополянского  территориального отдела (по согласованию),

Татауров Я.В. – заведующий Рудничного территориального отдела (по согласованию),

Дворников Н.Н. – заведующий Лесного территориального отдела (по согласованию),

Леонтьева Е.М. – заведующий Кайского территориального отдела (по согласованию),

Ляпунов А.В. –    директор    ООО «Кирсинская управляющая компания» (по согласованию),

Кисель Е.С. – директор ООО «АКВА» (по согласованию),

Перов Д.В. – главный инженер КОГУП Облкоммунсервис (по согласованию),

Селезенев Н.А. – начальник теплотехнического отдела ПАО «Россети Центр и Привожье» - «Кировэнерго» (по согласованию),

Лузянин В.А. – исполнительный директор ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» (по согласованию).

______________

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 04.02.2022  № 158

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения

Кайского сельского поселения

Администрация Верхнекамского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года    № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  уведомляет о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения Кайского сельского поселения.

Предложения по подготовке проекта актуализации схемы теплоснабжения от теплоснабжающих организаций и иных лиц принимаются до 10.03.2022 администрацией Верхнекамского муниципального округа по адресу: 612820, Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Кирова, д.16, тел.: 8(3339) 2-31-14, факс: 8(3339)2-30-07, e-mail: otdgkhavr@mail.ru по прилагаемой форме.

| № п/п | Автор (наименование юридического лица) ФИО физического лица | Текст проекта документа стратегического планирования в отношении которого выносятся замечания/предложения | Текст замечания/предложения | Текст проекта документа стратегического планирования с учётом вносимых замечаний/предложений | Обоснование соответствующих замечаний/предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема теплоснабжения Кайского сельского поселения утверждена постановлением администрации Кайского сельского поселения от 23.03.2018  № 25 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Кайского сельского поселения Верхнекамского района на период до 2039 года», размещена на официальном сайте муниципального округа https://верхнекамский-округ.рф.

Приложение № 9

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 04.02.2022  № 158

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения Созимского сельского поселения

Администрация Верхнекамского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года   № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» уведомляет о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения Созимского сельского поселения.

Предложения по подготовке проекта актуализации схемы теплоснабжения от теплоснабжающих организаций и иных лиц принимаются до 10.03.2022 года администрацией Верхнекамского муниципального округа по адресу: 612820, Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Кирова, д.16, тел.: 8(3339) 2-31-14, факс: 8(3339) 2-30-07, e-mail: otdgkhavr@mail.ru по прилагаемой форме.

| № п/п | Автор (наименование юридического лица) ФИО физического лица | Текст проекта документа стратегического планирования в отношении которого выносятся замечания/предложения | Текст замечания/предложения | Текст проекта документа стратегического планирования с учётом вносимых замечаний/предложений | Обоснование соответствующих замечаний/предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема теплоснабжения Созимского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области на срок 15 лет до 2029 года утверждена постановлением администрации Созимского сельского поселения от 09.01.2014 № 01 «Об утверждении схемы теплоснабжения Созимского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области» (с изменениями от 23.08.2021  № 553), размещена на официальном сайте муниципального округа https://верхнекамский-округ.рф.

Приложение № 10

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 04.02.2022 № 158

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения

Кирсинского городского поселения

Администрация Верхнекамского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года    № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  уведомляет о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения Кирсинского городского поселения.

Предложения по подготовке проекта актуализации схемы теплоснабжения от теплоснабжающих организаций и иных лиц принимаются до 10.03.2022 года администрацией Верхнекамского муниципального округа по адресу: 612820, Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Кирова, д.16, тел.: 8(3339) 2-31-14, факс: 8(3339)2-30-07, e-mail: otdgkhavr@mail.ru по прилагаемой форме.

| № п/п | Автор (наименование юридического лица) ФИО физического лица | Текст проекта документа стратегического планирования в отношении которого выносятся замечания/предложения | Текст замечания/предложения | Текст проекта документа стратегического планирования с учётом вносимых замечаний/предложений | Обоснование соответствующих замечаний/предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема теплоснабжения Кирсинского городского поселения утверждена постановлением администрации Кирсинского городского поселения  от 28.05.2015 № 173 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Кирсинское городское поселение» (с изменениями от 11.04.2017 № 132, от 03.04.2018 № 148, от 30.04.2018 № 217  от 15.04.2019 № 191), размещена на официальном сайте муниципального округа https://верхнекамский-округ.рф.

Приложение № 11

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 04.02.2022  № 158

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения Светлополянского городского поселения

Администрация Верхнекамского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года    № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  уведомляет о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения Светлополянского городского поселения.

Предложения по подготовке проекта актуализации схемы теплоснабжения от теплоснабжающих организаций и иных лиц принимаются до 10.03.2022 года администрацией Верхнекамского муниципального округа по адресу: 612820, Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Кирова, д.16, тел.: 8(3339) 2-31-14, факс: 8(3339)2-30-07, e-mail: otdgkhavr@mail.ru по прилагаемой форме.

| № п/п | Автор (наименование юридического лица) ФИО физического лица | Текст проекта документа стратегического планирования в отношении которого выносятся замечания/предложения | Текст замечания/предложения | Текст проекта документа стратегического планирования с учётом вносимых замечаний/предложений | Обоснование соответствующих замечаний/предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема теплоснабжения Светлополянского городского поселения утверждена постановлением администрации Светлополянского городского поселения от 23.03.2018 г. № 40 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Светлополянского городского  поселения Верхнекамского района Кировской области», размещена на официальном сайте муниципального округа https://верхнекамский-округ.рф.

Приложение № 12

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 04.02.2022  № 158

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения

Рудничного городского поселения

Администрация Верхнекамского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года    № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  уведомляет о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения Рудничного городского поселения.

Предложения по подготовке проекта актуализации схемы теплоснабжения от теплоснабжающих организаций и иных лиц принимаются до 10.03.2022 года администрацией Верхнекамского муниципального округа по адресу: 612820, Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Кирова, д.16, тел.: 8(3339) 2-31-14, факс: 8(3339)2-30-07, e-mail: otdgkhavr@mail.ru по прилагаемой форме.

| № п/п | Автор (наименование юридического лица) ФИО физического лица | Текст проекта документа стратегического планирования в отношении которого выносятся замечания/предложения | Текст замечания/предложения | Текст проекта документа стратегического планирования с учётом вносимых замечаний/предложений | Обоснование соответствующих замечаний/предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема теплоснабжения Рудничного городского поселения утверждена постановлением администрации Рудничного городского поселения от 30.03.2018 года № 51 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Рудничного городского поселения Верхнекамского района Кировской области» (с изменениями от 10.04.2019 № 69, от 10.04.2020 № 78), размещена на официальном сайте муниципального округа https://верхнекамский-округ.рф.

Приложение № 13

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 04.02.2022  № 158

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения

Лесного городского поселения

Администрация Верхнекамского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года    № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  уведомляет о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения Лесного городского поселения.

Предложения по подготовке проекта актуализации схемы теплоснабжения от теплоснабжающих организаций и иных лиц принимаются до 10.03.2022 года администрацией Верхнекамского муниципального округа по адресу: 612820, Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Кирова, д.16, тел.: 8(3339) 2-31-14, факс: 8(3339)2-30-07, e-mail: otdgkhavr@mail.ru по прилагаемой форме.

| № п/п | Автор (наименование юридического лица) ФИО физического лица | Текст проекта документа стратегического планирования в отношении которого выносятся замечания/предложения | Текст замечания/предложения | Текст проекта документа стратегического планирования с учётом вносимых замечаний/предложений | Обоснование соответствующих замечаний/предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема теплоснабжения Лесного городского поселения утверждена постановлением администрации Лесного городского поселения от 21.04.2020 года № 86 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Лесное городское поселение», размещена на официальном сайте муниципального округа https://верхнекамский-округ.рф.