| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.01.2023 |  | № | 141 |
| г. Кирс |  |  |  |

Об утверждении плана по реализации муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области

«Развитие транспортной системы» на 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Верхнекамского района от 18.08.2021 № 548 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа», постановлением администрации Верхнекамского района от 01.09.2021 № 579 «Об утверждении перечня муниципальных программ Верхнекамского муниципального округа Кировской области» администрация Верхнекамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план по реализации муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

Глава Верхнекамского

муниципального округа					  	     И.Н. Суворов

__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий сектором

дорожного хозяйства			 			       	  О.Н. Ушакова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

муниципального округа по финансово-

экономической политике,

начальник финансового управления				    С.И. Логинова

Заведующий правовым отделом 					    Н.А. Шмигальская

Заведующий сектором планирования и

информационного обеспечения управления

экономического развития						    Т.Н. Костицына

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 31.01.2023  № 141

- ПЛАН

- по реализации муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области

- «Развитие транспортной системы» на 2023 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2023 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Развитие транспортной системы | Ушакова О.Н. заведующий сектором дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 143 899,71 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 112 322,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 31 577,71 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог местного значения | Ушакова О.Н. заведующий сектором дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 64 683,50 | - содержание автомобильных дорог местного значения протяженностью 623,7 км |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 47 992,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 16 691,50 |  |
| 2. | Отельное мероприятие 2 Ремонт автомобильных дорог местного значения | Ушакова О.Н. заведующий сектором дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 69 933,21 | - доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 22,1% |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 64 330,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5 603,21 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие 3 Безопасность дорожного движения | Ушакова О.Н. заведующий сектором дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 33,00 | - снижение дорожно-транспортных происшествий до 116 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 33,00 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие 4 Организация транспортного обслуживания населения | Ушакова О.Н. заведующий сектором дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 9 250,00 | - доля населения, проживающая в населенных пунктах не имеющих регулярного автомобильного и (или) ж/д сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа 3,3% |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 9 250,00 |  |

- <1> Отражаются сведения о должностном лице, ответственном за реализацию муниципальной программы,    подпрограммы,    отдельного   мероприятия, мероприятия.

- <2>   Ожидаемый   результат   реализации   мероприятия  муниципальной программы – описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, в  том  числе  в  отчетном  году (при реализации мероприятия более 1 года), информация  о  мощностях,  планируемой  дате ввода в эксплуатацию объектов,

- значения показателей эффективности и (или) иные ожидаемые результаты.

- <3> Приводится по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной   бюджет, местный  бюджет,  государственные  внебюджетные  фонды Российской    Федерации,    Кировский   областной   территориальный   фонд обязательного медицинского страхования, иные внебюджетные источники.